Acta de Constitución

Proyecto SEMAXEL

| Integrantes | Roles en el proyecto |
| --- | --- |
| Maximiliano Duarte | Jefe de Proyecto / Scrum Master / Líder QA |
| Juan León | Product Owner / Redactor Técnico |
| Elías Guala | Desarrollador Fullstack |
| Sebastián Maturana | Líder Técnico |

Índice de Contenidos

1. Información del proyecto	2

1.2 Patrocinadores	2

1.3 Gerente de Proyecto	2

1.4 Niveles de autoridad	2

1.5 Lista de Interesados (stakeholders)	3

1.6 Cronograma de hitos principales	3

1.7  Presupuesto estimado	3

2. Descripción del proyecto	3

2.2 Objetivos del Negocio	3

2.3 Justificación del proyecto – Contexto	5

2.4 Problema, Necesidad	5

3. Descripción del producto	5

3.3 Solución Propuesta	5

3.4 Objetivos del proyecto	5

3.5 Objetivos de desarrollo	6

3.5 Entregables	7

4. Descripción del sistema	7

4.1 Requerimientos de alto nivel	7

4.2 Premisas y restricciones	8

4.3 Riesgos iniciales de alto nivel	8

5. Especificaciones Técnicas y Entorno	8

5.1. Interfaces del Sistema	9

6. Requisitos de aprobación del proyecto	9

7. Aprobaciones y control de cambios	10

# Información del proyecto

1.1Datos

|  | Empresa / Organización | SEMAXEL |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | Sistema de Gestión de mantenimiento de Infraestructura |
|  | Fecha de inicio/fin | 13-08-2026 - 10/12/2026 |
|  | Cliente | En busca |
|  | Patrocinador principal |  |
|  | Jefe de Proyecto | Elías Guala Director desarrollo servicios |

## 1.2 Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
|  | Gerente general | Gerencia |

## 1.3 Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Elías Guala | Director desarrollo servicios | Proveedor |

## 1.4 Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal | Podrá seleccionar y asignar roles dentro del equipo de desarrollo Maximiliano, Elías, Sebastián. |
| Gestión de presupuestos y de sus variaciones | En caso de desviación en horas o costos de infraestructura cloud, informará a Gerencia General. |
| Decisiones técnicas | Se tomarán en conjunto con el equipo de arquitectura y desarrollo del proveedor SEMAXEL. |
| Resolución de conflictos | Se resolverán internamente con el líder del proyecto y el equipo bajo metodología ágil (Scrum). |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Decisiones no técnicas, cambio de alcance o presupuesto de alto impacto serán escalada |

## 1.5 Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrador de Local | Patrocinador | Gerente general | Gerencia |
| Encargado Mantenimiento | Usuario | Contrataciones | RRHH |
| Técnico de Terreno | Usuario | Bonificaciones | RRHH |
| Gerente de Operaciones | Usuario | Capacitaciones | RRHH |
|  | Usuario | Jefe | RRHH |
|  | Usuario | Jefe | Soporte e informática |
|  | Proveedor | Director desarrollo servicios | Equipo de trabajo |
| Elías Guala | Proveedor | Desarrollador base de datos | Equipo de trabajo |
| Maximiliano Duarte | Proveedor | Desarrollador de interfaz | Equipo de trabajo |
| Sebastián Maturana | Proveedor | Programador | Equipo de trabajo |
| Juan León | Proveedor | Product Owner / Redactor Técnico | Equipo de trabajo |

## 1.6 Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Hito 1 | 15/09/2026 |
| Hito 2 | 20/10/2026 |
| Hito 3 | 15/11/2026 |
| Entrega final | 10/12/2026 |

## 1.7  Presupuesto estimado

# Descripción del proyecto

## 2.2 Objetivos del Negocio

- Reducir Tiempos de Parada: Disminuir en un 30% el tiempo de inactividad de equipos e infraestructura crítica en locales comerciales. - Optimización de Costos: Reducir un 20% los gastos en mantenimientos correctivos de emergencia transformándolos en mantenimientos preventivos programados. - Control y Trazabilidad: Proporcionar visibilidad del 100% de las órdenes de trabajo asignadas al personal técnico y proveedores externos.

## 2.3 Justificación del proyecto – Contexto

Las empresas con redes de sucursales o cadenas de locales comerciales enfrentan grandes pérdidas financieras debido a fallas no detectadas a tiempo en su infraestructura (climatización, electricidad, seguridad, agua). Actualmente, el reporte de incidencias se realiza de forma desestructurada mediante correos o llamadas, lo que genera retrasos, falta de control en el trabajo de los técnicos y sobrecostos por reparaciones de emergencia.

## 2.4 Problema, Necesidad

Pérdida de trazabilidad en las solicitudes de reparación de los locales.

Ausencia de un plan de mantenimiento preventivo automatizado.

Dificultad para medir el desempeño y cumplimiento de tiempos (SLA) del personal técnico y empresas contratistas.

Falta de métricas consolidadas para la toma de decisiones directivas sobre la infraestructura.

# 3. Descripción del producto

## 3.3 Solución Propuesta

SEMAXEL es un sistema web integral diseñado para la gestión centralizada de la infraestructura física de sucursales. Permite la creación rápida de tickets de incidencia mediante selección manual guiada de sucursal y equipo desde un catálogo digital, la asignación automática de órdenes de trabajo (OT) al personal técnico según especialidad y ubicación, la programación de rutinas preventivas, y un dashboard gerencial para el monitoreo de métricas y cumplimiento de SLAs.

## 3.4 Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar e implementar el 100% de los módulos del Producto Mínimo Viable (MVP): Gestión de Infraestructura/Locales,, Asignación de Cuadrillas Técnicas, Calendario de Mantenimiento Preventivo y Dashboard Gerencial de Control. | Aprobación del 100% de los casos de prueba funcionales definidos para el MVP y recepción conforme por parte del Docente Guía y la comisión. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Garantizar la estabilidad, seguridad y correcto funcionamiento de la plataforma mediante buenas prácticas de desarrollo, arquitectura modular y control de acceso basado en roles (RBAC). | - Cobertura de pruebas unitarias/integración $\ge 70\%$ en la API Backend. - Cumplimiento del 100% de los Requerimientos No Funcionales (tiempos de respuesta API |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Hito 1 |  |
| Hito 2 |  |
| Entrega final |  |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| 3 meses | . |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |

## 3.5 Objetivos de desarrollo

- Diseño y Modelado de Arquitectura: Diseñar e implementar un modelo de base de datos relacional optimizado (PostgreSQL/MySQL) y una arquitectura de software modular (API RESTful) que garantice la trazabilidad de las órdenes de trabajo y el historial de infraestructura de cada local. - Implementación de Funcionalidades Core: Desarrollar los componentes centrales del sistema, incluyendo el catálogo digital de selección manual de activos para generación de tickets, asignación de cuadrillas técnicas y cálculo automatizado de SLA (Tiempos de Respuesta). - Desarrollo de Interfaz de Usuario Responsive: Construir una interfaz web y móvil intuitiva (Dashboard y PWA) que facilite el uso rápido en terreno por parte de encargados de local y personal técnico. - Integración y Despliegue Cloud: Configurar el entorno de pruebas y producción mediante servicios de despliegue Cloud, asegurando autenticación segura mediante tokens

## 3.5 Entregables

- Documentación Formal de Tesis: - Documento de Informe Final de Titulación (con Carta Gantt, Especificación de Requerimientos SRS, Casos de Uso y Manuales de Usuario/Técnico). - Diagramas UML de Arquitectura (Diagrama Entidad-Relación DER, Diagrama de Clases, Diagrama de Secuencia y Casos de Uso). - Código Fuente del Proyecto: - Repositorio de código (GitHub/GitLab) estructurado con el proyecto Frontend, Backend y scripts de migración de Base de Datos. - Plataforma Web Desplegada (Software Operativo): - Sistema web publicado en servidor Cloud (Staging/Producción) con la base de datos poblada y listo para pruebas de la comisión evaluadora. - Documentación de API y Pruebas (QA): - Colección de endpoints documentados interactiva (Swagger / OpenAPI) y matriz de pruebas de software con casos de uso ejecutados.

# 4. Descripción del sistema

## 4.1 Requerimientos de alto nivel

Requerimientos Funcionales - RF01 - Gestión de Infraestructura: Registro y categorización de locales, zonas y activos (equipos). - RF02 - Generación de Tickets vía Selección Manual: Módulo para seleccionar sucursal y activo desde catálogo digital y levantar tickets de fallas con fotografías adjuntas. - RF03 - Asignación de Personal Técnico: Módulo para asignar Órdenes de Trabajo a técnicos internos o contratistas con cálculo de SLA. - RF04 - Planificación Preventiva: Calendario automatizado para alertas de mantenciones periódicas. - RF05 - Dashboard Gerencial: Gráficos interactivos con métricas de fallas frecuentes, costos de mantenimiento y tiempos de respuesta. - RNF01 - Rendimiento: Tiempo de respuesta de la API menor a 500 ms en consultas estándar. - RNF02 - Seguridad: Autenticación basada en JWT con cifrado de contraseñas (Bcrypt) y control de acceso basado en roles (RBAC).

## 4.2 Premisas y restricciones

Premisas: - Los técnicos de terreno contarán con conectividad para actualizar el estado de las órdenes de trabajo. Restricciones: - El plazo máximo de entrega es el 10 de diciembre de 2026 (Límite académico Duoc UC). - El proyecto debe ser desarrollado por el equipo interno de 4 integrantes sin subcontratación externa de código

## 4.3 Riesgos iniciales de alto nivel

- Riesgo de Alcance: Intento de abarcar demasiados módulos secundarios (ej. facturación avanzada) afectando la entrega final. Mitigación: Priorizar el MVP (Producto Mínimo Viable). - Curva de Aprendizaje: Retrasos al integrar frameworks modernos o servicios cloud. Mitigación: Uso de tecnologías dominadas en la malla del Duoc UC. - Pérdida de Disponibilidad: Fallas en los servidores de despliegue gratuito durante las pruebas. Mitigación: Contar con entornos locales espejo.

# 5. Especificaciones Técnicas y Entorno

| Elemento | Especificación |
| --- | --- |
| Lenguaje de Programación | Node.js (TypeScript) / Python 3.11 |
| IDE | Visual Studio Code |
| Plataforma de Desarrollo | Web Responsive / Progressive Web App (PWA) |
| Integraciones | API RESTful, Servicio SMTP (Nodemailer/SendGrid) |
| Base de Datos | PostgreSQL / MySQL |
| Rendimiento y Eficiencia | Paginación de consultas en backend y lazy loading en frontend |
| Facilidad de Uso | Interfaz UX/UI moderna basada en componentes simples (Tailwind CSS) |
| Soporte y Documentación | Documentación de endpoints mediante Swagger (OpenAPI) y repositorio Git |

## 5.1. Interfaces del Sistema

- Tipo de Interfaz de Hardware: Dispositivos Móviles (Smartphones/Tablets) con cámara fotográfica para evidencia fotográfica; computadores de escritorio para panel de control.

- Tipo de Interfaz de Software: Navegadores Web Estándar (Chrome, Firefox, Edge);

- Tipo de Interfaz de Usuario: Dashboard Administrativo con menús laterales y tableros Kanban; Vista Móvil para técnicos y encargados de local.

# 6. Requisitos de aprobación del proyecto

- Cumplimiento del 100% de los requerimientos funcionales definidos en el MVP. - Aprobación del documento de informe formal por parte del Docente Guía de capstone. - Presentación exitosa del software funcionando en vivo ante la Comisión Evaluadora de la Escuela de Informática de Duoc UC.

# 7. Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Maximiliano Duarte |  | 13/08/2026 |  |
| 1.1 | Juan Leon |  | 17/08/2026 |  |