# Alcance del MVP y funcionalidades fuera de la primera versión

Este documento delimita de forma explícita qué se compromete a implementar y probar el proyecto (MVP) y qué queda fuera de esta primera versión. El criterio de corte es "implementable y demostrable": solo se declara dentro del MVP lo que existe y funciona hoy en el sistema.

# 1. Objetivo del MVP

Centralizar el ciclo de vida del mantenimiento (correctivo y preventivo) en un entorno multiempresa y multisucursal, permitiendo reportar incidencias, publicarlas como ofertas, asignar y ejecutar órdenes de trabajo, controlar tiempos por SLA, programar mantenimiento preventivo y visualizar indicadores gerenciales.

# 2. Descripción honesta de la solución

La solución implementada es una aplicación web multiusuario y multiempresa (SaaS multi-tenant) y responsiva. No es una PWA en sentido estricto: no incluye manifest, service worker, funcionamiento offline ni notificaciones push. Por lo tanto, PWA pasa a ser alcance futuro y no debe comprometerse en el MVP (ver sección 4).

# 3. Funcionalidades incluidas en el MVP (implementadas)

## 3.1 Autenticación, roles y permisos

Inicio/cierre de sesión y registro de cuentas (empresa gestora, técnico y

encargado).

Cinco roles con responsabilidades diferenciadas: Administrador, Gestor,

Encargado de local, Gerencia y Técnico.

Control de acceso por rol y por alcance (empresa/sucursal); admin de

Django con alcance restringido.

Perfil de usuario, especialidades del técnico y gestión de su disponibilidad.

## 3.2 Estructura organizacional

Empresas (aislamiento de datos por empresa) y sucursales (estado

activa/inactiva) con su indicadores.

Categorías de mantenimiento configurables, vinculables a una especialidad.

## 3.3 Gestión de técnicos

Alta de técnicos, especialidades, estado operativo y calificaciones

recibidas.

## 3.4 Reporte de incidencias (tickets)

Creación de tickets con numeración por empresa, categoría, prioridad,

descripción, información adicional y evidencias (archivos adjuntos).

Máquina de estados del ticket e historial de cambios (quién, de qué

estado a cuál y cuándo).

## 3.5 Asignación por marketplace de ofertas

Publicación de una oferta a partir de un ticket.

Expiración automática de ofertas vencidas.

Toma de la oferta por el técnico, validando coincidencia de especialidad

(asignación semi-automática basada en oferta + autoselección).

## 3.6 Órdenes de trabajo

Generación de la orden al tomar la oferta y ejecución del trabajo

(diagnóstico, trabajo realizado, observaciones, costo estimado y final).

Cierre/cancelación de órdenes y calificación del técnico al cerrar.

Sincronización automática del estado del ticket y de la disponibilidad del

técnico.

## 3.7 SLA

Políticas de SLA globales y por empresa, según prioridad (tiempos máximos

de respuesta y resolución).

Cálculo de la fecha límite del ticket y del porcentaje de cumplimiento.

## 3.8 Mantenimiento preventivo

Planes por sucursal con frecuencia configurable y programaciones de

ejecución.

Generación automática de tickets preventivos cuando vence la fecha

programada.

Nota de alcance: la programación preventiva se presenta como listado de planes

y programaciones; no incluye una vista de calendario visual (queda como alcance futuro, sección 4).

## 3.9 Dashboard gerencial y reportes

Dashboard con indicadores (abiertos, críticos, en ejecución, resueltos,

ofertas disponibles, órdenes y cumplimiento de SLA) y gráficos.

Reportes por sucursal, categoría y técnico, con calificación promedio y

técnicos activos, según el alcance del rol.

# 4. Funcionalidades fuera del MVP (alcance futuro)

| Funcionalidad | Motivo por el que queda fuera |
| --- | --- |
| PWA real (manifest, service worker, modo offline, push) | No implementada; la versión actual es web responsiva. |
| Notificaciones y recordatorios (email, push, in-app) | No implementadas. |
| Mensajería/chat entre encargado y técnico | No implementada. |
| Exportación de reportes (PDF, Excel, CSV) y envíos programados | No implementada. |
| Vista de calendario visual del mantenimiento preventivo | Hoy solo existen planes y programaciones en listado. |
| Motor de asignación automática/óptima de técnicos | Hoy la asignación es por oferta y autoselección del técnico. |
| Firma digital, geolocalización y check-in de evidencias | No implementada. |
| Gestión de inventario, repuestos y proveedores | Fuera del núcleo del ciclo de vida. |
| Facturación, pasarela de pago y multas por incumplimiento de SLA | Fuera del alcance operativo. |
| Integraciones (ERP, Google Calendar, SSO/MFA) | Fuera del alcance. |
| App móvil nativa | La web responsiva cubre la necesidad mínima. |
| Analítica avanzada / IA predictiva | Requiere datos y esfuerzo adicional. |
| Auditoría completa y permisos a nivel de campo / multi-idioma | Fuera del alcance. |

# 5. Criterios de éxito (definición de terminado)

El MVP se considera logrado cuando, en una demostración real y con datos persistidos en la base de datos, se puede:

Iniciar sesión con cada rol y comprobar que **ve y opera solo lo que le

corresponde** según empresa/sucursal.

Registrar un ticket con su prioridad y evidencia (con número asignado).

Publicar la oferta del ticket y ver su expiración automática.

Que un técnico con la especialidad correcta tome la oferta y ejecute

la orden de trabajo hasta el cierre, con calificación.

Verificar el cálculo del SLA y el historial de estados del ticket.

Crear un plan preventivo y comprobar la generación automática del

ticket preventivo al vencer.

Consultar el dashboard y los reportes con los indicadores reales.

# 6. Supuestos y restricciones

Se mantiene la arquitectura actual (Django + MySQL) y la separación lógica por

Empresa; no se recrea la base de datos ni se eliminan registros.

La demostración se realiza sobre datos reales cargados en el entorno local.

No se comprometen funcionalidades de la sección 4 dentro de esta versión.

Las métricas de SLA son informativas; no derivan en penalizaciones ni cobros.