# INFORME DE PROYECTO CAPSTONE: SEMAXEL

Sistema de Gestión de Personal Técnico y Mantenimiento de Infraestructura

Asignatura: PTY4614 - Capstone

Docente: Cindy Contador

Equipo de Trabajo:

Maximiliano Duarte:  Scrum Master / Líder QA

Juan León:   Product Owner / Redactor Técnico

Elías Guala:  Desarrollador Fullstack

Sebastián Maturana:  Líder Técnico

Índice

1. RESUMEN EJECUTIVO	2

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y CONTEXTO	3

3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN Y FUNCIONALIDADES CLAVE	3

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO	3

5. MARCO METODOLÓGICO SCRUM	4

6. PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA GENERAL	4

7. CARTA GANTT DETALLADA	5

8. ARQUITECTURA TÉCNICA Y STACK TECNOLÓGICO	6

9. DISEÑO DE INTERFAZ Y FLUJOS DE USUARIO	6

10. MODELO Y GESTIÓN DE REQUISITOS	7

11. PLAN Y EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE SOFTWARE QA	7

12. IMPLANTACIÓN Y DESPLIEGUE	7

13. IMPACTO Y VALOR DE LA SOLUCIÓN	7

14. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS	7

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto SEMAXEL aborda la problemática operacional de la gestión informal de mantenimiento en cadenas de retail. Actualmente, los reportes de incidencias se manejan de forma desestructurada mediante llamadas o mensajería WhatsApp, lo que ocasiona falta de trazabilidad, nulo control de los tiempos de respuesta SLA y elevados costos por reparaciones de emergencia. La solución desarrollada consiste en una plataforma web SaaS/PWA que centraliza el ciclo de vida del mantenimiento, estandarizando los reportes, automatizando las asignaciones de Órdenes de Trabajo OT y transparentando costos e indicadores clave mediante un dashboard gerencial.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y CONTEXTO

Nota metodológica: la problemática presentada corresponde a un escenario representativo del sector retail (cadena tipo de 5 a 20 sucursales, sin mantenimiento centralizado), construido a partir de conocimiento general del equipo y prácticas documentadas en la industria, no de una validación formal con una empresa real; los datos son supuestos de trabajo. Bajo este escenario, las cadenas de retail enfrentarían un desafío crítico en la mantención de sus activos físicos e infraestructura (sistemas de clima, electricidad, refrigeración, etc.). La falta de un canal centralizado de comunicación generaría afectaciones como las siguientes, pendientes de validar con una contraparte real:

- Encargados de Local: Experimentan frustración por demoras en la atención y falta de visibilidad del estado de sus requerimientos.

- Técnicos de Terreno: Presentan desorganización en sus rutas e imprecisión sobre la prioridad de los tickets asignados.

- Gerencia de Operaciones: Enfrenta pérdidas económicas significativas provocadas por inactividad prolongada de sucursales y reparaciones correctivas no presupuestadas.

## 3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN Y FUNCIONALIDADES CLAVE

SEMAXEL se diseñó como un software accesible desde dispositivos móviles y de escritorio. Sus principales funcionalidades comprenden:

- Reporte Exprés de Incidencias: Captura de fallas mediante selección manual guiada (sin QR) e interfaz ágil de 3 clics.

- Gestión y Asignación de Órdenes de Trabajo (OT): Control estricto de tiempos de respuesta basados en Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA).

- Calendario Preventivo: Programación y automatización de mantenimientos recurrentes.

- Dashboard Gerencial: Visualización centralizada de indicadores clave de desempeño (KPIs) e impacto económico.

## 4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General: Desarrollar e implementar el sistema web SEMAXEL para centralizar el reporte de incidencias y la gestión de OT en sucursales, utilizando una arquitectura modular en Python, Django y MySQL, garantizando el cumplimiento del 100% de los requerimientos funcionales en 4 meses.

Objetivos Específicos:

  - Modelar una arquitectura de base de datos relacional para activos, tickets y SLA.

  - Implementar interfaces responsivas (Mobile-first) enfocadas en operarios y técnicos.

  - Desarrollar la lógica de negocio y gestión de OT en el backend.

  - Validar la calidad del software mediante pruebas funcionales y de aceptación QA/UAT.

## 5. MARCO METODOLÓGICO SCRUM

El equipo adoptó el marco ágil Scrum para asegurar entregas iterativas e incrementales MVP.

- Sprints: 4 Sprints de 4 semanas de duración cada uno, cubriendo las 16 semanas activas de desarrollo del proyecto.

- Roles: Scrum Master / Líder QA Maximiliano Duarte, Product Owner / Redactor Técnico Juan León, Desarrollador Fullstack (Elías Guala), Líder Técnico Sebastián Maturana.

- Ceremonias: Planning, Review y Retrospectiva aplicadas al cierre de cada iteración.

## 6. PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA GENERAL

El proyecto tiene una extensión planificada de 4 meses (16 semanas activas de desarrollo), organizadas en 4 Sprints de Scrum:

| Fase | Duración | Descripción General | Responsables Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1: MVP Técnico y Accesos | Semanas 1 a 4 | BD relacional, login y encriptación, gestión de roles, maestro de locales y activos. | Elías Guala (desarrollo) · Maximiliano Duarte (coordinación) · Juan León (QA) |
| Sprint 2: Flujo de Reporte Operativo | Semanas 5 a 8 | Selección manual de activos (sin QR), formulario de tickets, almacenamiento fotográfico, historial de tickets. | Elías Guala (desarrollo) · Maximiliano Duarte (coordinación) · Juan León (QA) |
| Sprint 3: Portal Técnico y SLAs | Semanas 9 a 12 | Asignación de OT a técnicos, panel móvil técnico, algoritmo de cálculo SLA, cierre de OT con evidencia. | Elías Guala (desarrollo) · Maximiliano Duarte (coordinación) · Juan León (QA) |
| Sprint 4: Inteligencia de Negocio | Semanas 13 a 16 | Calendario preventivo, auto-generación de OT preventivas, dashboard gerencial, despliegue QA y producción. | Elías Guala (desarrollo) · Maximiliano Duarte (coordinación) · Juan León (QA) |

## 7. CARTA GANTT DETALLADA

Dado que el equipo gestiona la planificación mediante Scrum (Sprint Backlog, Roadmap y tablero Jira del proyecto SMX), no se mantiene una Carta Gantt tradicional como artefacto de seguimiento: el detalle de dependencias y responsables por tarea vive en esas herramientas, no en un diagrama de barras estático.

La planificación semana a semana de las 16 semanas activas de desarrollo está documentada en Roadmap_SEMAXEL.xlsx (4 Sprints de 4 semanas) y el desglose de tareas por Sprint en Sprint_Backlog_SEMAXEL.xlsx; ambos quedan trazados en el tablero Jira (épicas SMX-36 a SMX-39, historias y tareas SMX-40 a SMX-81).

Fuera de las 16 semanas de desarrollo, el cronograma académico contempla dos semanas adicionales:

Semana 17: Presentación y Defensa Académica ante comisión.

Semana 18: Cierre Administrativo Final del Proyecto APT.

## 8. ARQUITECTURA TÉCNICA Y STACK TECNOLÓGICO

- Gestión del Proyecto (Product Backlog y Sprints): Jira — tablero Scrum del proyecto SMX con épicas, historias de usuario y tareas trazadas a cada Sprint; se eligió por su soporte nativo a Scrum (backlog priorizado, sprints con fechas reales, estados por tarea) frente a planificar solo en hojas de cálculo.

- Entorno de Desarrollo: Visual Studio Code.

- Backend: Python con Framework Django.

- Frontend: Bootstrap 5 (enfoque mobile-first y responsivo).

- Base de Datos: MySQL 8.

- Control de Versiones: Git y GitHub — versionado distribuido del código fuente (repositorio Captone-SEMAXEL-), con historial de commits por fase de desarrollo y colaboración simultánea de los 4 integrantes sin conflictos de archivos.

- Prototipado UI: Figma / Demo_data.py.

## 9. DISEÑO DE INTERFAZ Y FLUJOS DE USUARIO

El flujo básico de interacción del software contempla 4 pasos fundamentales:

- Inicio de Sesión y Roles: Acceso diferenciado para encargados, técnicos y administradores.

- Selección / Creación: Selección manual guiada del local y activo desde catálogo digital para abrir una solicitud.

- Gestión de la OT: Asignación automática o manual según SLA y seguimiento en tiempo real.

- Dashboard: Reportes de métricas agregadas de inactividad, costos y tiempo de cierre.

## 10. MODELO Y GESTIÓN DE REQUISITOS

Los requisitos del sistema se estructuran a partir del levantamiento de Historias de Usuario organizadas en el Product Backlog. Se contempla la gestión funcional de activos por sucursal, temporización de alertas por vencimiento de SLA, generación automatizada de órdenes de mantenimiento preventivo y reportería gráfica gerencial.

## 11. PLAN Y EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE SOFTWARE QA

La estrategia de validación comprende:

- Pruebas Funcionales: Evaluación del correcto funcionamiento de los formularios de ingreso, autenticación y transiciones de estado de las OT.

- Pruebas UAT: Validación de flujos completos por parte de usuarios finales encargados de local y técnicos.

- Gestión de Incidencias: Registro, clasificación de gravedad y corrección de bugs previo al paso a producción.

## 12. IMPLANTACIÓN Y DESPLIEGUE

El paso a producción incluye la puesta en marcha de la aplicación en un servidor VPS en la nube:

- Configuración del entorno de producción para Python/Django.

- Conexión a la base de datos relacional MySQL 8 optimizada.

- Verificación de certificados de seguridad y pruebas de estabilidad en línea.

## 13. IMPACTO Y VALOR DE LA SOLUCIÓN

SEMAXEL protege la infraestructura física de las empresas al prevenir el deterioro de activos clave. El impacto directo consiste en transformar un gasto correctivo descontrolado e ineficiente en un proceso de mantenimiento preventivo, medible, auditable y de rápido retorno operativo.

## 14. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

El proyecto demuestra que es posible automatizar el mantenimiento de infraestructura reduciendo los tiempos de inactividad de las tiendas.

Próximo Paso Inmediato: Iniciar la codificación del Sprint 1, enfocado en el modelado definitivo de la base de datos MySQL y la implementación de la autenticación de usuarios.