## SEMAXEL Ops

Nombre estudiante: Juan Pedro Leon Farias

Rut:	21790674-1

Carrera:	Ingeniería en Informática

Sede:	Antonio Varas

## Descripción Proyecto APT

Nombre del proyecto

SEMAXEL Ops: Sistema de Gestión de Personal Técnico y Mantenimiento de Infraestructura.

Área (s) de desempeño(s)

Desarrollo de Software, Modelamiento de Bases de Datos y Gestión de Proyectos Informáticos.

Competencias

- Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento.

- Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización.

- Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones.

## Resumen ejecutivo (Abstract)

Español:

El presente proyecto, denominado SEMAXEL Ops, propone el diseño y desarrollo de una solución SaaS/PWA orientada a cadenas de locales comerciales para la gestión de personal técnico y mantenimiento de infraestructura. El sistema centraliza el reporte de incidencias mediante escaneo de códigos QR, permitiendo asignar Órdenes de Trabajo (OT), controlar Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) y visualizar indicadores mediante un dashboard gerencial. La plataforma se desarrollará como un monolito modular utilizando Python, Django, MySQL 8 y un frontend responsivo, gestionando el ciclo de vida del software mediante el marco de trabajo Scrum.

English:

This project, named SEMAXEL Ops, proposes the design and development of a SaaS/PWA solution aimed at commercial chain stores for technical personnel management and infrastructure maintenance. The system centralizes incident reporting via QR code scanning, allowing the assignment of Work Orders (OT), control of Service Level Agreements (SLA), and visualization of key metrics through a management dashboard. The platform will be developed as a modular monolith using Python, Django, MySQL 8, and a responsive frontend, managing the software lifecycle through the Scrum framework.

## Fundamentación Proyecto APT

Relevancia del proyecto APT

El proyecto busca solucionar la falta de trazabilidad operacional en la gestión de mantenimiento de infraestructura (climatización, electricidad, cerrajería) para cadenas de locales comerciales. Actualmente, estos reportes se realizan por llamadas o WhatsApp, lo que genera pérdida de información, nulo control de SLA (Acuerdos de Nivel de Servicio) y dificultades para estimar costos. La situación impacta directamente a las áreas de Operaciones y Mantenimiento de estas cadenas. El aporte de valor real del proyecto es la digitalización del flujo completo, permitiendo auditar incidencias, controlar tiempos de respuesta de los técnicos y disponer de datos históricos consolidados para la toma de decisiones y mantenimientos preventivos.

Descripción del Proyecto APT

El objetivo es centralizar el reporte y seguimiento de incidencias de infraestructura. El proyecto consiste en desarrollar una aplicación web responsiva (SaaS/PWA) que permitirá a los encargados de local reportar fallas escaneando un código QR. El sistema asignará Órdenes de Trabajo (OT) a los técnicos, controlará los tiempos de atención (SLA), almacenará evidencias fotográficas del antes y después, e incluirá un dashboard gerencial para visualizar indicadores de cumplimiento y costos.

Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso

SEMAXEL Ops requiere construir una arquitectura de tres capas (monolito modular) utilizando Python, Django y un motor MySQL 8. Para lograr esto, es obligatorio aplicar las competencias de diseño de modelos de datos escalables y la construcción sistemática de soluciones de software. Además, al desarrollarse en un equipo de cuatro personas, exige aplicar competencias de gestión de proyectos informáticos, utilizando el marco de trabajo Scrum para planificar y controlar iteraciones (Sprints).

Relación con los intereses profesionales

El proyecto se alinea perfectamente con mi proyección como Product Owner y Líder Técnico. Me interesa profundamente la gestión ágil de plataformas tecnológicas B2B y el desarrollo web. Participar en SEMAXEL Ops contribuye a mi desarrollo profesional al permitirme orquestar tecnologías (Python, bases de datos relacionales, interfaces responsivas) y enfocarme en asegurar la calidad del producto y el cumplimiento de los requerimientos del cliente.

Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT

El proyecto es altamente factible de desarrollar en el plazo de 3 a 4 meses asignado al semestre académico. El alcance está delimitado a un Producto Mínimo Viable (MVP), dejando fuera integraciones externas complejas como ERP o IoT. Como equipo de cuatro integrantes con roles definidos (Scrum Master, Product Owner, Líder Backend y Líder Frontend), los recursos humanos están cubiertos. Además, se mitigarán los riesgos de presupuesto y licencias utilizando herramientas Open Source y servicios Cloud de bajo costo (como Git, Bootstrap 5 y la versión comunitaria de MySQL).

## Objetivos

Objetivo general: Desarrollar e implementar un sistema web responsivo (SaaS/PWA) para centralizar el reporte, seguimiento y gestión de incidencias de infraestructura y personal técnico en locales comerciales.

Objetivos específicos:

- Diseñar y construir un modelo de datos relacional en MySQL 8 para gestionar usuarios, activos, tickets y Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA).

- Desarrollar interfaces de usuario responsivas (HTML5, CSS3, Bootstrap 5) que permitan el reporte de fallas vía código QR y un portal móvil para los técnicos.

- Implementar la lógica de negocio y el seguimiento de órdenes de trabajo (OT) en el backend utilizando el framework Django con Python.

- Planificar y controlar el ciclo de vida del desarrollo utilizando el marco de trabajo ágil Scrum, garantizando entregas incrementales y de calidad.

## Metodología

Descripción de la Metodología:

El proyecto abordará la problemática operativa mediante una arquitectura de tres capas implementada como un monolito modular, lo que facilita el desarrollo iterativo. El proceso de construcción se gestionará íntegramente bajo el marco de trabajo Scrum, dividiendo el trabajo en Sprints o iteraciones. Se utilizará un Product Backlog para priorizar requerimientos y se ejecutarán ceremonias clave como Sprint Planning, revisiones de incrementos y retrospectivas para asegurar la mejora continua y el cumplimiento de los SLA del sistema.

Para la ejecución, el equipo de cuatro integrantes asume roles y responsabilidades claramente definidos:

- Maximiliano Duarte (Jefe de Proyecto / Scrum Master): Facilita las ceremonias ágiles, remueve impedimentos y gestiona la metodología.

- Juan Farías (Product Owner / Líder de Gestión y Calidad): Gestiona el Product Backlog, levanta los requerimientos, define criterios de aceptación, valida las pruebas (testing) y asegura el valor del producto entregado.

- Elías Guala (Líder Backend & Base de Datos): Responsable de la lógica de negocio en Python/Django y del modelamiento de datos en MySQL.

- Sebastián (Líder Frontend & UX/UI): Diseña y desarrolla las interfaces visuales responsivas y la interacción del usuario final.

## Evidencias

| Tipo de evidencia | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Backlog y Modelo de Datos | Listado priorizado de requerimientos (Backlog) y diagrama relacional de la base de datos MySQL. | Evidencia la planificación del proyecto informático y el diseño inicial del modelo de datos para soportar los requerimientos. |
| Avance | Repositorio GitHub y Prototipos UI | Código inicial versionado en GitHub y maquetas visuales del portal de técnicos y lectura QR. | Documenta el inicio de la sistematización del desarrollo del software y la colaboración del equipo. |
| Final | Software SEMAXEL Ops Desplegado | Plataforma PWA funcional, alojada en un servicio Cloud y conectada a la base de datos. | Demuestra la integración completa de los componentes del software y su viabilidad técnica. |
| Final | Informe de Testing y Cumplimiento de SLA | Registro de pruebas de calidad ejecutadas por el equipo de QA/PO y métricas de rendimiento. | Justifica la realización de pruebas de validación utilizando buenas prácticas y mejoras aplicadas al producto. |

## Plan de Trabajo Proyecto APT

1. FASE DE INICIO Y PLANIFICACIÓN (Semanas 1-2)

Aquí es donde ocurre todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora: armar el Caso de Negocio, el Flujo de Caja, levantar las 18 Historias de Usuario, y que Sebastián y Elías definan qué bases de datos (MySQL) y diseños usarán.

2. FASE DE DESARROLLO ITERATIVO (Semanas 3-10)

Son 8 semanas dedicadas puramente a programar. Aquí es donde "encajan" los 4 Sprints que armamos en el archivo anterior. Cada Sprint toma 2 semanas, permitiendo avanzar desde el sistema de Login hasta el Dashboard final.

3. FASE DE PRUEBAS Y ESTABILIZACIÓN (Semanas 11-13)

El desarrollo termina, pero el software no está listo para entregarse. Juan Farías y Maximiliano (como PO y Scrum Master) prueban que los códigos QR funcionen bien en los teléfonos de los técnicos, mientras Elías y Sebastián corrigen los errores (Bugs) que vayan saliendo.

4. FASE DE DESPLIEGUE Y CIERRE (Semanas 14-16)

Elías sube el sistema a la nube (Cloud VPS). Se terminan los manuales técnicos y todo el equipo, liderado por Maximiliano, se dedica las últimas dos semanas a preparar la presentación y defensa del proyecto.

| ## (CRONOGRAMA - SEMAXEL Ops (Duración: 4 Meses / 16 Semanas) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Fase / Tarea (EDT) | Responsable | Duración | Semana Inicio | Semana Término |
| 1.0 | FASE 1: INICIO Y PLANIFICACIÓN |  | 2 Semanas |  |  |
| 1.1 | Definición del Caso de Negocio y Flujo de Caja | Maximiliano Duarte | 1 Semana | Semana 1 | Semana 1 |
| 1.2 | Levantamiento de Requisitos e Historias de Usuario | Juan Farías | 1 Semana | Semana 1 | Semana 1 |
| 1.3 | Diseño de Arquitectura y Selección de Tecnologías | Elías Guala | 1 Semana | Semana 2 | Semana 2 |
| 1.4 | Diseño de Wireframes y UX/UI | Sebastián | 1 Semana | Semana 2 | Semana 2 |
| 2.0 | FASE 2: DESARROLLO ITERATIVO (EJECUCIÓN) |  | 8 Semanas |  |  |
| 2.1 | Sprint 1: Base de datos, login y roles de usuario | Equipo de Desarrollo | 2 Semanas | Semana 3 | Semana 4 |
| 2.2 | Sprint 2: Módulo de lectura QR y reporte de incidencias | Equipo de Desarrollo | 2 Semanas | Semana 5 | Semana 6 |
| 2.3 | Sprint 3: Portal de técnicos, Órdenes de Trabajo y SLA | Equipo de Desarrollo | 2 Semanas | Semana 7 | Semana 8 |
| 2.4 | Sprint 4: Mantenimiento Preventivo y Dashboard Gerencial | Equipo de Desarrollo | 2 Semanas | Semana 9 | Semana 10 |
| 3.0 | FASE 3: PRUEBAS Y ESTABILIZACIÓN |  | 3 Semanas |  |  |
| 3.1 | Pruebas de Integración (QA) | Juan Farías | 1 Semana | Semana 11 | Semana 11 |
| 3.2 | Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT) en entorno piloto | Maximiliano / PO | 1 Semana | Semana 12 | Semana 12 |
| 3.3 | Corrección de Bugs y Ajustes de Interfaz | Elías / Sebastián | 1 Semana | Semana 13 | Semana 13 |
| 4.0 | FASE 4: DESPLIEGUE Y CIERRE |  | 3 Semanas |  |  |
| 4.1 | Paso a Producción (Cloud VPS) | Elías Guala | 1 Semana | Semana 14 | Semana 14 |
| 4.2 | Elaboración de Manuales y Documentación Técnica | Juan Farías | 1 Semana | Semana 14 | Semana 15 |
| 4.3 | Cierre del Proyecto y Preparación de Defensa Académica | Maximiliano Duarte | 1 Semana | Semana 16 | Semana 16 |

## Conclusiones individuales (Conclusions)

Español:

En conclusión, la definición del proyecto SEMAXEL Ops aborda directamente un problema operativo real dentro del sector de cadenas comerciales. Al asumir el rol de Product Owner, puedo conectar efectivamente los requerimientos del negocio con la ejecución técnica. El stack tecnológico seleccionado (Python, Django, MySQL) y la metodología Scrum proporcionan un marco sólido para entregar un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional dentro del semestre académico. Este proyecto demuestra de manera integral el dominio de las competencias fundamentales de la carrera de Informática, desde el diseño de bases de datos hasta la gestión de proyectos.

English:

In conclusion, the definition of the SEMAXEL Ops project directly addresses a real-world operational problem within the commercial chain sector. By assuming the role of Product Owner, I can effectively connect business requirements with technical execution. The selected technology stack (Python, Django, MySQL) and the Scrum methodology provide a solid framework to deliver a functional Minimum Viable Product (MVP) within the academic semester. This project comprehensively demonstrates mastery of the core competencies of the Informatics degree, from database design to project management.

## Reflexion (Reflection)

Español:

Definir este proyecto Capstone ha sido un ejercicio muy valioso para traducir una necesidad empresarial en una arquitectura técnica concreta. Si bien mis fortalezas en el desarrollo de software y el liderazgo brindan una base sólida, reconozco los desafíos que enfrentaremos para asegurar el cumplimiento estricto de los SLA y optimizar el modelo de datos para que sea escalable. Este proyecto es una excelente oportunidad para perfeccionar mis habilidades en el aseguramiento de la calidad y el despliegue en la nube, preparándome de manera integral para mi futuro rol como Líder Técnico.

English:

Defining this Capstone project has been a valuable exercise in translating a business need into a concrete technical architecture. While my strengths in software development and leadership provide a strong foundation, I recognize the challenges we will face in ensuring strict SLA compliance and optimizing the data model for scalability. This project is an excellent opportunity to refine my skills in quality assurance and cloud deployment, comprehensively preparing me for my future role as a Technical Lead.

Evaluación Fase 1

Nombre: Autoevaluación Definición Proyecto APT

| Sigla | Nombre Asignatura | Tiempo Asignado | % Ponderación |
| --- | --- | --- | --- |
| PTY4614 | Capstone | semana 3 | 0% |

- Agente evaluativo

|  | Heteroevaluación |  |  | Coevaluación |  | X | Autoevaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Tabla de Especificaciones

| Resultado de Aprendizaje | Indicador de Logro (IL) | Indicador de Evaluación (IE)* | Ponderación Indicador Logro | Ponderación Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA1 Diseña una propuesta de proyecto que considera los intereses profesionales y la integración de competencias del perfil de egreso. | IL 1.1 Fundamenta el Proyecto APT considerando intereses profesionales, competencias del perfil de egreso, factibilidad y relevancia. | 1. Describe brevemente en qué consiste el Proyecto APT, justificando su relevancia para el campo laboral de su carrera. | 20 | 5 |
|  |  | 2. Relaciona el Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso de su Plan de Estudio. |  | 5 |
|  |  | 3. Relaciona el Proyecto APT con sus intereses profesionales. |  | 5 |
|  |  | 4. Argumenta por qué el proyecto es factible de realizarse en el marco de la asignatura. |  | 5 |
|  | IL 1.2 Establece objetivos y una metodología para el Proyecto APT que sean coherentes con la situación a abordar. | 5. Formula objetivos claros, concisos y coherentes con la disciplina y la situación a abordar. | 20 | 10 |
|  |  | 6. Propone una metodología de trabajo que permite alcanzar los objetivos propuestos y es pertinente con los requerimientos disciplinares. |  | 10 |
|  | IL 1.3 Establece un plan de trabajo para su Proyecto APT y evidencias que permiten cumplir los objetivos propuestos, considerando recursos y tiempos pertinentes para el desarrollo de las actividades en el periodo académico establecido. | 7. Establece un plan de trabajo para su proyecto APT considerando los recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores en el desarrollo de las actividades | 20 | 10 |
|  |  | 8. Determina evidencias, justificando cómo estas dan cuenta del logro de las actividades del Proyecto APT. |  | 10 |
|  | IL 1.4 Cumple con aspectos formales en el diseño del Proyecto APT. | 9. Utiliza reglas de redacción, ortografía (literal, puntual, acentual) y las normas para citas y referencias. | 10 | 5 |
|  |  | 10. Cumple con el formato del informe establecido por la disciplina. |  | 5 |
|  | IL 1.5 Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del Proyecto APT de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | 11. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del Proyecto APT de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | 30 | 20 |
|  |  | 12. Comunica de forma escrita usando el idioma inglés en situaciones socio- laborales a un nivel intermedio alto en modalidad intensiva. |  | 10 |
| Total |  |  | 100% | 100% |

- Instrucciones para el/la estudiante

Esta es una evaluación que corresponde a una autoevaluación y es de carácter formativo, por lo que no tiene ponderación sobre la nota final de la asignatura. El tiempo que puedes destinar para desarrollar esta evaluación es de 20 minutos y se realiza de manera individual en el taller de proyectos durante la semana 3. El objetivo de aplicar este instrumento de autoevaluación es: - Tener un referente que oriente el proceso de definición de tu Proyecto APT. - Reflexionar sobre tu Proyecto APT, para identificar fortalezas y aspectos por mejorar. - Generar información que permita retroalimentar tu proyecto y ajustarlo antes de la evaluación sumativa. Deberán redactar los siguientes apartados según este formato: - Abstract (inglés y español) - Conclusiones individuales solo en inglés. - Reflexión solo en inglés. Tu informe debe contener: - Descripción de proyecto APT - Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso. - Relación del proyecto con tus intereses profesionales. - Argumento del por qué el proyecto es factible a realizarse dentro de la asignatura. - Objetivos claros y coherentes. - Propuesta metodológica de trabajo que permita alcanzar los objetivos. - Plan de trabajo para el proyecto APT. - Propuesta de evidencias que darán cuenta del logro de las actividades. Aspectos formales: - Formato informe escuela - Respeta reglas de redacción, ortografía y normas de citas y referencias. Indicadores de calidad: - El informe cumple con los indicadores de la presentación del proyecto, según los estándares de la disciplina. A continuación, encontrarás la pauta (rúbrica) que debes utilizar para efectuar la autoevaluación. Esta te orientará sobre los elementos a considerar en esta experiencia de aprendizaje en la que realizas la “Definición Proyecto APT”. Revisa con tu docente todos los indicadores que serán incluidos en la evaluación de esta experiencia (fase1). Pide retroalimentación para mejorar tu proyecto. Descarga la pauta (en AVA) para que puedas autoevaluar la definición de tu Proyecto APT. Lee cada indicador y el descriptor correspondiente en cada nivel de desempeño. Compara esa descripción con tu proyecto y determina a qué nivel corresponde tu trabajo. Identifica aquellos aspectos que lograste y aquellos que aún puedes mejorar. Con esta información realiza los ajustes requeridos para alcanzar el nivel Completamente logrado. Para evaluar el logro del indicador final, “Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del Proyecto APT de acuerdo a estándares definidos por la disciplina”, deberás revisar si tu Definición de Proyecto APT cumple con los indicadores de calidad disciplinarios, propios de las competencias del Perfil de Egreso de la Carrera que están involucradas en tu Proyecto. Para ello, deberás seleccionar de la siguiente tabla aquellos indicadores de calidad propios de cada una de las competencias del perfil de egreso que estás desarrollando en el Proyecto presentado y determinar si estos están o no presentes en tu propuesta.

| Competencia del Perfil de Egreso | Indicadores de Calidad |
| --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | 1.1 Diseña pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |
|  | 1.2 Aplica Pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |
|  | 1.3 Desarrolla mejoras al producto en base al resultado de las mismas. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | 2.1 Planifica proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |
|  | 2.2 Controla proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | 3.1 Diseña modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. |
|  | 3.2 Implementa modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | 4.1 Construye una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |
|  | 4.2 Integra los distintos componentes de una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |
|  | 4.3 Implanta una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

Pauta de Evaluación

Pauta tipo: Rúbrica

| Categoría | % logro | Descripción niveles de logro |
| --- | --- | --- |
| Completamente Logrado | 100% | Demuestra logro destacado en todos los aspectos evaluados en el indicador. Se considera como el punto óptimo dentro del rango competente. |
| Logrado | 60% | Demuestra logro en los elementos básicos del indicador, las omisiones, dificultades o errores le permiten ser considerado competente. |
| Logro incipiente | 30% | Presenta importantes omisiones, dificultades o errores que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente. |
| No Logrado | 0% | Presenta ausencia o incorrecto logro de los aspectos evaluados en el indicador. |

| Indicador de Evaluación | Categorías de Respuesta |  |  |  | Ponderación del Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Completamente Logrado (100%) | Logrado (60%) | Logro incipiente (30%) | No logrado (0%) |  |
| 1. Describe brevemente en qué consiste el Proyecto APT, justificando su relevancia para el campo laboral de su carrera. | Describí brevemente en qué consiste el proyecto APT, justificando la relevancia, impacto o beneficio (real o simulado) que tendría en el campo laboral de mi carrera. | Describí brevemente en qué consiste el proyecto APT, señalando la relevancia, impacto o beneficio (real o simulado) que tendría, pero no queda clara la relación con el campo laboral de mi carrera. | Describí brevemente en qué consiste el proyecto APT, pero no lo justifiqué ni relaciona con el campo laboral de mi carrera. | No describí o es confuso el proyecto APT, sin justificar ni relacionarlo con el campo laboral de mi carrera. | 5 |
| 2. Relaciona el Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso de su Plan de Estudio. | Describí una relación coherente entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio, especificando cómo debo utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describí una relación coherente entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio, pero no especifique cómo debo utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describí una relación que tiene elementos pero que no son coherentes entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio. | Describí una relación sin coherencia entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio. O No relacioné el proyecto con mi perfil de egreso. | 5 |
| 3. Relaciona el Proyecto APT con sus intereses profesionales. | Mencioné mis intereses profesionales y expliqué con claridad cómo estos se ven reflejados en mi proyecto. | Mencioné mis intereses profesionales, pero no queda completamente clara su conexión con mi proyecto. | Menciona mis intereses profesionales sin conectarlos con mi proyecto. | No menciona mis intereses profesionales. | 5 |
| 4. Argumenta por qué el proyecto es factible de realizarse en el marco de la asignatura. | Justifiqué por qué el proyecto puede desarrollarse considerado tiempo, materiales y factores externos, y en caso de posibles dificultades plantee como las abordaría. | Justifiqué por qué el proyecto puede desarrollarse, considerando el tiempo y materiales o factores externos Y En caso de posibles dificultades no plantee claramente como las abordaría. | Justifiqué por qué el proyecto puede desarrollarse en el tiempo de la asignatura, sin considerar materiales ni factores externos. Y En caso de posibles dificultades no plantee como abordarlas. | No justifiqué las razones de porque mi proyecto puede desarrollarse. O El proyecto presentado no es factible de realizarse en el tiempo asignado. | 5 |
| 5. Formula objetivos claros, concisos y coherentes con la disciplina y la situación a abordar. | Formulé objetivos claros, concisos y coherentes con la disciplina y la situación a abordar. | Formulé objetivos claros y coherentes con la situación a abordar, pero imprecisos de acuerdo a la disciplina. | Formulé objetivos confusos, por lo que no queda claro lo que se busca alcanzar ni si es coherente con la situación a abordar. | No plantee objetivos o estos no son coherentes con la disciplina ni la situación a abordar. | 10 |
| 6. Propone una metodología de trabajo que permite alcanzar los objetivos propuestos y es pertinente con los requerimientos disciplinares. | Describí una metodología pertinente con los requerimientos disciplinares, contemplando todos los aspectos necesarios para alcanzar los objetivos planteados. | Describí una metodología pertinente con los requerimientos disciplinares, pero no contemplé todos los aspectos necesarios para alcanzar los objetivos planteados. | Describí una metodología que no es del todo pertinente para lograr los objetivos planteados. | No describí una metodología, o bien esta no es pertinente para lograr los objetivos propuestos. | 10 |
| 7. Establece un plan de trabajo para su proyecto APT considerando los recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores en el desarrollo de las actividades. | Establecí un plan de trabajo con todas las actividades necesarias para cumplir mis objetivos, teniendo en consideración los recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores. | Establecí un plan de trabajo con la mayoría de las actividades necesarias para cumplir mis objetivos, teniendo en consideración los recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores. | Establecí un plan de trabajo que carece de actividades necesarias para cumplir mis objetivos y/o no tiene en consideración los recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores. | No establecí un plan de trabajo, o bien este no permite cumplir los objetivos de mi proyecto APT. | 10 |
| 8. Determina evidencias, justificando cómo estas dan cuenta del logro de las actividades del Proyecto APT. | Describí evidencias que permiten dar cuenta del logro de las actividades de mi proyecto APT y justifiqué su selección. | Describí evidencias que permiten dar cuenta del logro de las actividades de mi proyecto APT, pero no justifiqué con claridad su selección. | Describí evidencias que permiten dar cuenta del logro de solo algunas actividades de mi proyecto APT y/o no justifiqué su selección. | No incluí evidencias que pueden dar cuenta del desarrollo de mi proyecto. | 10 |
| 9. Utiliza reglas de redacción, ortografía (literal, puntual, acentual) y las normas para citas y referencias. | El texto cumple con las reglas ortografía y de redacción en todos sus apartados. Y Utilicé correctamente todas las normas de citación y referencias. | El texto presenta de 1 a 5 errores de ortografía, redacción o en las citas y referencias del informe. | El texto presenta de 6 a 10 errores de ortografía, redacción o en las citas y referencias del informe. | El texto presenta más de 10 errores de ortografía, redacción o en las citas y referencias del informe. | 5 |
| 10. Cumple con el formato del informe establecido por la disciplina. | El informe cumple con todos los aspectos del formato establecido por la disciplina. | El informe cumple con más de la mitad de los aspectos del formato establecido por la disciplina. | El informe cumple con la mitad de los aspectos del formato establecido por la disciplina | El informe cumple con menos de la mitad de los aspectos del formato establecido por la disciplina | 5 |
| 11. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del Proyecto APT de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | El informe cumple con el 100% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el diseño del Proyecto APT. | El informe cumple con el 60% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el diseño del Proyecto APT. | El informe cumple solo con el 30% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el diseño del Proyecto APT. | El informe no cumple con los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el diseño del Proyecto APT. | 20 |
| 12. Comunica de forma escrita usando el idioma inglés en situaciones socio- laborales a un nivel intermedio alto en modalidad intensiva. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 100% en un nivel intermedio alto según lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 60% en un nivel intermedio alto según lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 30% en un nivel intermedio alto lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, pero no logra el desarrollo de las ideas solicitadas en un nivel intermedio alto. | 10 |
| Total |  |  |  |  | 100% |