ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
DUOC UC

INFORME TÉCNICO DE PROYECTO CAPSTONE (FASE 2):
SEMAXEL

Sistema Web Multiempresa de Gestión de Personal Técnico y Mantenimiento de Infraestructura
(Evaluación de Avance y Final - Pautas 2.3, 2.5 y 2.7)

| Datos Académicos y Equipo de Proyecto | Detalle Oficial |
| --- | --- |
| Asignatura y Sigla | PTY4614 - Capstone |
| Docente Guía | Cindy Contador |
| Product Owner / Redactor Técnico / QA | Juan Pedro Farías León |
| Scrum Master / Líder QA / Jefe de Proyecto | Maximiliano Duarte |
| Desarrollador Fullstack | Elías Guala |
| Líder Técnico | Sebastián Maturana |
| Repositorio GitHub / Tablero Jira | GitHub: Capstone-SEMAXEL ¦ Jira: Proyecto SMX (SMX-36 a SMX-81) |
| Fecha de Entrega | Octubre de 2026 (Santiago, Chile) |

Contenido

No se encontraron entradas de tabla de contenido.

# 1. ABSTRACT / RESUMEN EJECUTIVO (ENGLISH & SPANISH)

1.1 Abstract (English)

This technical report presents the design, agile execution, engineering development, and end-to-end validation of the SEMAXEL Capstone project, a responsive multi-tenant SaaS web application built to centralize and digitize corrective and preventive facility maintenance across commercial retail chains. In many multi-branch retail organizations, facility breakdowns—such as HVAC, electrical systems, plumbing, locksmithing, and civil works—are currently reported through informal channels like phone calls or WhatsApp messages. This unstructured approach leads to lost traceability, unmonitored Service Level Agreement (SLA) response times, and excessive emergency repair costs. To solve this challenge, our four-member engineering team implemented the Scrum framework across four 4-week sprints (tracked in Jira under epics SMX-36 to SMX-39 and tasks SMX-43 to SMX-81, with distributed version control in GitHub). Technically, SEMAXEL is structured as a three-tier modular monolith using Python 3.10, the Django 5.2 framework (organized into nine domain applications), a relational MySQL 8 (utf8mb4) database, Bootstrap 5, and Chart.js. The Minimum Viable Product (MVP) delivers Role-Based Access Control (RBAC) across five profiles (Administrator, Manager, Branch Supervisor, Operations Management, and Field Technician) with strict company and branch data isolation, incident ticketing with automated SLA deadline calculations, a specialty-validated job offer marketplace for technician self-assignment, automated preventive maintenance ticket generation, and executive dashboards. Live functional testing and database verification confirm 100% fulfillment of the MVP scope and software engineering quality standards.

1.2 Resumen Ejecutivo (Español)

El presente informe técnico documenta el diseño, la ejecución ágil, el desarrollo de ingeniería y la validación integral del proyecto Capstone SEMAXEL, una aplicación web responsiva bajo arquitectura SaaS multiempresa (multi-tenant) diseñada para centralizar y digitalizar el ciclo de vida del mantenimiento correctivo y preventivo de infraestructura en cadenas de locales comerciales y retail. Actualmente, en múltiples cadenas de sucursales, las incidencias de infraestructura (climatización, electricidad, plomería, cerrajería y obras civiles) se reportan de manera informal mediante llamadas telefónicas o WhatsApp, provocando pérdida de trazabilidad, nulo control sobre los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) y sobrecostos por reparaciones de emergencia. Para resolver esta problemática, el equipo de cuatro integrantes aplicó el marco ágil Scrum estructurado en 4 Sprints de 4 semanas (trazados en Jira bajo las épicas SMX-36 a SMX-39 y las tareas SMX-43 a SMX-81, con control de versiones en GitHub). Técnicamente, SEMAXEL se construyó como un monolito modular de tres capas utilizando Python 3.10, el framework Django 5.2 (dividido en 9 aplicaciones de dominio), base de datos relacional MySQL 8 (utf8mb4), Bootstrap 5 y Chart.js. El Producto Mínimo Viable (MVP) implementa control de acceso basado en 5 roles (Administrador, Gestor, Encargado de Local, Gerencia y Técnico de Terreno) con aislamiento de datos por empresa y sucursal, reporte de tickets con cálculo automático de fecha límite SLA, asignación de órdenes de trabajo mediante un Marketplace de Ofertas validado por especialidad, autogeneración de tickets preventivos y paneles gerenciales en tiempo real. Las pruebas funcionales en vivo y la verificación en MySQL Workbench acreditan el cumplimiento del 100% de los objetivos del proyecto.

# 2. INTRODUCCIÓN, CONTEXTO Y RELEVANCIA DEL PROYECTO APT

En la industria del comercio minorista (retail) y servicios en Chile, la continuidad operacional de cada sucursal depende directamente del correcto funcionamiento de su infraestructura crítica: equipos de aire acondicionado, tableros eléctricos, redes de agua y plomería, accesos y mobiliario. En cadenas de entre 5 y 20 locales comerciales (escenario representativo del proyecto, ejemplificado académicamente con cadenas como Salcobrand y empresas operativas en comunas como Santiago Centro, Providencia y Ñuñoa), la carencia de una plataforma centralizada genera fricciones críticas entre los tres actores principales del flujo operativo:

• Cliente Retail (Encargado de Local): Originan la demanda al detectar fallas en tienda, pero sufren demoras, falta de visibilidad del estado de sus requerimientos y desgaste administrativo al reportar por WhatsApp o teléfono.

• Técnico de Terreno: Reciben asignaciones desestructuradas, sin contexto técnico previo ni registro formal que respalde sus diagnósticos, tiempos de ejecución y costos.

• Administrador / Gestor / Gerencia de Operaciones: Enfrentan pérdidas por inactividad de locales, sobrecostos por reparaciones reactivas y ausencia de métricas auditables de cumplimiento de SLA y desempeño técnico.

SEMAXEL resuelve este problema digitalizando de extremo a extremo el flujo correctivo y preventivo. En nuestro Caso de Negocio piloto, la solución proyecta beneficios económicos estimados de $2.700.000 CLP durante el primer año (por ahorro administrativo, reducción de atenciones tardías y prevención de fallas recurrentes) frente a un costo anual estimado de infraestructura cloud de $420.000 CLP, demostrando una alta viabilidad económica y técnica.

# 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO (GENERAL Y ESPECÍFICOS AJUSTADOS AL MVP)

Objetivo General: Desarrollar e implementar el sistema web responsivo multiempresa SEMAXEL para centralizar el reporte de incidencias, la publicación de ofertas de trabajo y la gestión de Órdenes de Trabajo (OT) correctivas y preventivas en sucursales, utilizando una arquitectura modular en Python 3.10, Django 5.2 y MySQL 8, garantizando el cumplimiento del 100% de los requerimientos funcionales del MVP en 16 semanas activas de desarrollo (4 Sprints).

Objetivo Específico 1: Modelar e implementar una base de datos relacional normalizada en MySQL 8 (utf8mb4, motor InnoDB) que soporte el aislamiento multiempresa (multi-tenant), catálogos de sucursales y especialidades, ciclo de vida de tickets con evidencias e historial, ofertas, órdenes de trabajo, calificaciones, políticas de SLA y planes preventivos (HU-15, HU-16: SMX-65, SMX-67).

Objetivo Específico 2: Construir un sistema de autenticación y autorización basado en 5 roles (ADMIN, GESTOR, ENCARGADO, GERENCIA y TECNICO) con control de alcance a nivel de vista y de fila por empresa y sucursal, además de interfaces web responsivas con Bootstrap 5 (HU-08, HU-15: SMX-66, SMX-68).

Objetivo Específico 3: Desarrollar la lógica de negocio modular en el backend de Django 5.2, integrando numeración correlativa por empresa, máquinas de estado sincronizadas, Marketplace de Ofertas con autoselección validada por especialidad, cálculo automático de fechas límite SLA y autogeneración de tickets preventivos (HU-01 a HU-14: SMX-69 a SMX-79).

Objetivo Específico 4: Validar la calidad del software mediante pruebas funcionales QA y de aceptación UAT multi-rol (QA-01 a QA-04: SMX-44, SMX-49, SMX-55, SMX-64), disponibilizando indicadores gerenciales en tiempo real mediante Chart.js (HU-17_18: SMX-80, SMX-81).

# 4. METODOLOGÍA ÁGIL SCRUM, ROADMAP Y SPRINT BACKLOG (JIRA / GITHUB)

El equipo adoptó el marco ágil Scrum para asegurar entregas iterativas e incrementales de alto valor. Para evitar duplicidad de artefactos, se estableció a Jira (proyecto SMX) como única fuente de verdad del Product Backlog y Sprint Backlog, mientras que GitHub (repositorio Capstone-SEMAXEL) se empleó exclusivamente para el control de versiones distribuido en Git. El proyecto se estructuró en 4 Sprints de 4 semanas cada uno (16 semanas de desarrollo activo más las semanas 17 y 18 destinadas a la defensa académica y cierre administrativo).

4.1 Resumen del Roadmap Oficial (Roadmap_SEMAXEL.xlsx)

| Fase / Sprint | Épica Jira | Mes / Duración | Hito de Cierre | Actividades / Funcionalidades Clave del Roadmap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPRINT 1: MVP Técnico y Accesos | SMX-36 | Mes 1 4 Semanas (S1–S4) | 03/09/2026 | • S1: BD Relacional (MySQL 8) • S2: Login y Encriptación PBKDF2 • S3: Gestión Roles de Usuario (RBAC) • S4: Maestro de Locales y Activos |
| SPRINT 2: Flujo de Reporte Operativo | SMX-37 | Mes 2 4 Semanas (S5–S8) | 01/10/2026 | • S5: Selección manual activos (Sin QR) • S6: Formulario de Tickets correlativos • S7: Almacenamiento Fotográfico • S8: Historial de Tickets por local |
| SPRINT 3: Portal Técnico y SLAs | SMX-38 | Mes 3 4 Semanas (S9–S12) | 29/10/2026 | • S9: Asignación de OT (Marketplace) • S10: Panel Móvil Técnico responsivo • S11: Algoritmo cálculo SLA • S12: Cierre OT con Evidencia |
| SPRINT 4: Inteligencia de Negocio | SMX-39 | Mes 4 4 Semanas (S13–S16) | 26/11/2026 | • S13: Planes de Mantenimiento Preventivo • S14: Auto-generación OT/Tickets Preventivos • S15: Dashboard Gerencial (Chart.js) • S16: Despliegue QA y Producción |

4.2 Desglose Completo del Sprint Backlog (Sprint_Backlog_SEMAXEL(2).xlsx)

Cada Sprint contempla 6 tareas de 28 horas estimadas cada una (168 horas por Sprint y 672 horas totales en las 16 semanas), asegurando trazabilidad total entre Historias de Usuario, claves de Jira y entregables:

| Sprint / Épica | ID Backlog | Clave Jira | Tarea de la Iteración | Responsable Principal | Horas Est. | Estado Real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 (SMX-36) | HU-15 | SMX-65 | Modelado de BD y Backend de gestión de usuarios | Elías Guala / S. Maturana | 28 hrs | Completado |
| Sprint 1 (SMX-36) | HU-15 | SMX-66 | Interfaz Frontend para administración de usuarios y roles | Elías Guala | 28 hrs | Completado |
| Sprint 1 (SMX-36) | HU-16 | SMX-67 | Creación de maestro de activos, empresas y locales en BD | Elías Guala / S. Maturana | 28 hrs | Completado |
| Sprint 1 (SMX-36) | HU-08 | SMX-68 | Lógica de login, encriptado de claves y sesiones | Elías Guala | 28 hrs | Completado |
| Sprint 1 (SMX-36) | GEST-01 | SMX-43 | Documentación técnica inicial y entorno de trabajo | Maximiliano Duarte / J. León | 28 hrs | Completado |
| Sprint 1 (SMX-36) | QA-01 | SMX-44 | Pruebas funcionales de acceso y carga | Maximiliano Duarte / J. León | 28 hrs | Completado |
| Sprint 2 (SMX-37) | HU-01 | SMX-69 | Interfaz UI y catálogo de selección manual (sin QR) | Elías Guala | 28 hrs | Completado |
| Sprint 2 (SMX-37) | HU-02 | SMX-70 | Backend para registro de incidencias y tickets correlativos | Elías Guala / J. León | 28 hrs | Completado |
| Sprint 2 (SMX-37) | HU-03 | SMX-71 | Configuración de storage y backend para carga de imágenes | Elías Guala | 28 hrs | Completado |
| Sprint 2 (SMX-37) | HU-03 | SMX-72 | UI y validación de subida fotográfica (formatos y límites) | Elías Guala | 28 hrs | Completado |
| Sprint 2 (SMX-37) | HU-04 | SMX-73 | Vista responsiva de historial de tickets por local | Elías Guala | 28 hrs | Completado |
| Sprint 2 (SMX-37) | QA-02 | SMX-49 | Validación funcional de reporte integral y evidencia | Maximiliano Duarte / J. León | 28 hrs | Completado |
| Sprint 3 (SMX-38) | HU-05 | SMX-74 | Backend y vistas de filtros y ordenamiento de tickets | Elías Guala | 28 hrs | Completado |
| Sprint 3 (SMX-38) | HU-06 | SMX-75 | Lógica relacional de Marketplace de Ofertas y paso a OT | Elías Guala / S. Maturana | 28 hrs | Ajustada / Completado |
| Sprint 3 (SMX-38) | HU-07 | SMX-76 | Algoritmo de cálculo de vencimiento y cumplimiento SLA | Elías Guala / J. León | 28 hrs | Completado |
| Sprint 3 (SMX-38) | HU-09 | SMX-77 | Portal web técnico responsive (Mobile-First) para OTs | Elías Guala | 28 hrs | Completado |
| Sprint 3 (SMX-38) | GEST-02 | SMX-54 | Soporte ágil y remoción de impedimentos de integración | Maximiliano Duarte | 28 hrs | Completado |
| Sprint 3 (SMX-38) | QA-03 | SMX-55 | Ejecución de pruebas de SLA, ofertas y flujo OT | Maximiliano Duarte / J. León | 28 hrs | Completado |
| Sprint 4 (SMX-39) | HU-10_12 | SMX-78 | Flujo backend de actualización, resolución y cierre de OT | Elías Guala | 28 hrs | Completado |
| Sprint 4 (SMX-39) | HU-13_14 | SMX-79 | Planes preventivos en listado y autogeneración de tickets | Elías Guala / S. Maturana | 28 hrs | Ajustada / Completado |
| Sprint 4 (SMX-39) | HU-17_18 | SMX-80 | Desarrollo de gráficos analíticos (Chart.js) en frontend | Elías Guala | 28 hrs | Completado |
| Sprint 4 (SMX-39) | HU-17_18 | SMX-81 | Queries estadísticas y consolidación de KPIs gerenciales | Elías Guala / J. León | 28 hrs | Completado |
| Sprint 4 (SMX-39) | GEST-03 | SMX-63 | Gestión de despliegue, pase a producción y demo | Maximiliano Duarte / Equipo | 28 hrs | En curso final |
| Sprint 4 (SMX-39) | QA-04 | SMX-64 | Validación final integral UAT y pruebas de aceptación MVP | Maximiliano Duarte / J. León | 28 hrs | En curso final |

# 5. AJUSTES AL PROYECTO APT (DIFICULTADES, FACILITADORES Y RETROALIMENTACIÓN)

Siguiendo los criterios de evaluación de la Fase 2, el equipo analizó las dificultades técnicas, los facilitadores del stack y la retroalimentación recibida, estableciendo un criterio de corte riguroso en el documento Alcance del MVP: solo se compromete dentro del MVP aquello que es implementable, persiste en base de datos y es demostrable en tiempo real.

| Componente / Tarea | Propuesta Inicial (Fase 1) | Ajuste Implementado en MVP (Fase 2) | Justificación (Dificultades, Facilitadores y Retroalimentación) |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitectura Web vs. PWA | PWA con manifest, service worker, modo offline y notificaciones push. | Aplicación Web Responsiva Multiempresa (SaaS Multi-tenant) con Bootstrap 5. | Dificultad: El almacenamiento offline y sincronización de conflictos excedía las 16 semanas. Facilitador: Bootstrap 5 provee adaptabilidad móvil completa desde el navegador. |
| Asignación de Técnicos (HU-06 / SMX-75) | Asignación manual directa o motor algorítmico automático. | Marketplace de Ofertas con expiración automática y autoselección del técnico validada por especialidad. | Retroalimentación funcional: En cadenas de retail que operan con contratistas externos, publicar una oferta permite que cualquier técnico acreditado con la especialidad requerida tome el trabajo al instante, creando la OrdenTrabajo (ASIGNADA) y pasando al técnico a OCUPADO. |
| Mantenimiento Preventivo (HU-13_14 / SMX-79) | Calendario visual interactivo tipo grilla mensual. | Listado de Planes y Programaciones Preventivas con servicio de autogeneración de tickets. | Facilitador: Se priorizó la regla de negocio crítica: cuando fecha_proxima <= ahora, el sistema genera automáticamente un único ticket PREVENTIVO en estado ABIERTO (prioridad MEDIA) y reposiciona la agenda sumando la frecuencia en días. |
| Control de Acceso y Roles (HU-15 / SMX-65, SMX-66) | Tres perfiles básicos sin segregación fina de permisos. | Cinco roles (ADMIN, GESTOR, ENCARGADO, GERENCIA, TECNICO) + Superusuario global en accounts/roles.py. | Dificultad: Aislar empresas y sucursales. Solución: Se implementaron querysets filtrados (empresas_visibles, sucursales_visibles, tickets_visibles) y predicados de escritura independientes de la lectura. |

# 6. DESARROLLO DE INGENIERÍA: ARQUITECTURA, MODELO DE DATOS Y REGLAS DE NEGOCIO

6.1 Arquitectura Modular de Tres Capas (Patrón MTV en Django 5.2)

El sistema se estructura sobre Python 3.10 y Django 5.2 siguiendo el patrón Modelo-Template-Vista (MTV), organizado en 9 aplicaciones modulares de responsabilidad única:

| Aplicación Django | Responsabilidad en la Lógica de Negocio y Dominio |
| --- | --- |
| accounts | Gestión de usuarios, 5 roles operativos, validadores de contraseña y núcleo de autorización por alcance (accounts/roles.py). |
| empresas | Registro de empresas clientes (RUT, código único, contacto) y aislamiento lógico multiempresa (multi-tenant). |
| sucursales | Administración de sucursales por empresa, estado operativo (Activa/Inactiva) y asignación de Encargados de Local. |
| tecnicos | Directorio de técnicos del marketplace, catálogo de especialidades, disponibilidad (Disponible/Ocupado/Inactivo) y calificaciones. |
| tickets | Ciclo de vida de Tickets (Incidencia y Preventivo), correlativos por empresa, EvidenciaTicket, TicketHistorial, OrdenTrabajo y Calificacion. |
| ofertas | Marketplace de OfertaTicket (Disponible, Tomada, Expirada), servicio de expiración automática y validación de toma por especialidad. |
| sla | Políticas de Acuerdo de Nivel de Servicio (SLAPolicy) globales y por empresa según prioridad, y cálculo de fecha_limite_sla. |
| mantenimiento | Planes de mantenimiento preventivo por sucursal con frecuencia configurable en días y servicio de autogeneración de tickets. |
| dashboard | Cálculo de KPIs operacionales, porcentaje de cumplimiento de SLA y gráficos interactivos con Chart.js en Dashboard y Reportes. |

6.2 Matriz Consolidada de Roles y Permisos (RBAC)

| Acción en el Sistema | ADMIN | GESTOR | ENCARGADO | GERENCIA | TECNICO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear y administrar usuarios | Sí (su empresa) | No | No | No | No |
| Crear / editar sucursales | Sí | Sí | No | No | No |
| Registrar ticket de incidencia | Sí | Sí | Sí (sus sucursales) | No | No |
| Consultar listado de tickets | Sí (su empresa) | Sí (su empresa) | Sí (solo suyas) | Sí (su empresa) | Solo los de sus OTs |
| Publicar oferta en Marketplace | Sí | Sí | Sí (sus tickets) | No | No |
| Tomar oferta disponible | No | No | No | No | Sí (si especialidad coincide) |
| Ejecutar OT (Diagnóstico / Resolver) | Sí | Sí | Sí | Solo lectura* | Sí (solo las suyas) |
| Cerrar / cancelar OT y calificar (1-5) | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Crear planes preventivos | Sí | Sí | No | No | No |
| Ver Dashboard y Reportes gerenciales | Dashboard y Reportes | Dashboard y Reportes | Solo Dashboard local | Dashboard y Reportes | No (usa Ofertas y OTs) |

6.3 Reglas de Negocio Verificables y Máquinas de Estado

1. Registro de Ticket (HU-01, HU-02): Se valida que la sucursal pertenezca al alcance del usuario (TicketForm.clean_sucursal). Se asigna numeración correlativa independiente por empresa mediante _proximo_numero(sucursal) con formato <codigo_empresa>-<correlativo 5 dígitos> (ej. SEMAXEL-00007). El ticket nace en estado ABIERTO y registra su primera entrada en TicketHistorial.

2. Cálculo y Medición del SLA (HU-07): Al crear el ticket, SLAPolicy.obtener(empresa, prioridad) busca la política activa de la empresa para esa prioridad (Baja, Media, Alta, Crítica) o, en su defecto, la política global, calculando fecha_limite_sla = fecha_creacion + timedelta(minutes=tiempo_maximo_resolucion). El porcentaje de cumplimiento evalúa los tickets RESUELTO o CERRADO donde fecha_cierre <= fecha_limite_sla.

3. Marketplace de Ofertas y Conversión a Orden de Trabajo (HU-06, HU-09): Un rol autorizado publica la OfertaTicket (DISPONIBLE) pasando el ticket a PUBLICADO. Para que un Técnico tome la oferta, esta debe estar DISPONIBLE y no vencida, y la especialidad del técnico debe coincidir con la categoría del ticket. Al tomarla, la oferta pasa a TOMADA, se crea la OrdenTrabajo en estado ASIGNADA, el ticket pasa a EN_EJECUCION y el técnico pasa a estado OCUPADO.

4. Ejecución, Resolución y Cierre con Calificación (HU-10_12): El técnico avanza la orden de ASIGNADA a EN_EJECUCION (exigiendo registrar diagnóstico) y luego de EN_EJECUCION a RESUELTA (exigiendo registrar el trabajo realizado, sincronizando el ticket a RESUELTO y liberando al técnico a DISPONIBLE). Finalmente, ADMIN, GESTOR o ENCARGADO transiciona la orden de RESUELTA a CERRADA, exigiendo una calificación de 1 a 5 estrellas y comentario, lo que pasa el ticket a CERRADO.

# 7. EVIDENCIAS DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO (DOCUMENTACIÓN, PROGRAMACIÓN Y BD)

En cumplimiento del Indicador de Evaluación 3 de las pautas sumativas (2.5 y 2.7), se detallan las evidencias empíricas extraídas del repositorio GitHub, la base de datos MySQL 8 y el video demostrativo del software en ejecución:

7.1 Evidencia de Programación y Estructura del Proyecto en VS Code

En Visual Studio Code se verifica el repositorio Capstone-SEMAXEL con su estructura de directorios limpia (config/, accounts/, empresas/, sucursales/, tecnicos/, tickets/, ofertas/, sla/, mantenimiento/, dashboard/, templates/, static/, media/, requirements.txt y .env) y la terminal ejecutando 'python manage.py runserver' sobre http://127.0.0.1:8000/, procesando peticiones GET y POST con códigos de estado HTTP 200 y 302 sin errores.

7.2 Evidencia Funcional del Ciclo Operativo Completo en Vivo

| Etapa Demostrada | Actor / Usuario Autenticado | Acción Ejecutada en la Plataforma SEMAXEL | Resultado Verificado en Pantalla y Base de Datos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Inicio de sesión y Dashboard acotado | María González (mgonzalez) Rol: Encargado de Local Sucursal: Santiago Centro | Inicia sesión en /login/ y accede a su Dashboard operativo. | Visualiza solo su sucursal (Santiago Centro): 5 tickets abiertos, 0 críticos, 1 en ejecución, 1 resuelto, 2 ofertas, 2 órdenes y 100% cumplimiento SLA. |
| 2. Creación de Ticket de Incidencia | María González (mgonzalez) Rol: Encargado de Local | Completa el formulario Nuevo Ticket: Sucursal 'Santiago Centro', Categoría 'Aire acondicionado', Prioridad 'Media', Título 'Aire acondicionado no funciona', Descripción 'Está botando agua'. | Se crea el ticket correlativo SEMAXEL-00007 en estado 'Abierto' (15/10/2026 04:55) y se registra el historial inicial. |
| 3. Publicación de Oferta en Marketplace | María González (mgonzalez) Rol: Encargado de Local | Pulsa 'Publicar oferta' en SEMAXEL-00007, verifica el panel lateral de 'Técnicos elegibles' y fija fecha de vencimiento 19/10/2026 04:55. | El ticket pasa a estado 'Publicado' y la oferta aparece inmediatamente en la bandeja de Ofertas disponibles. |
| 4. Toma de Oferta por Especialidad | Carlos Díaz (cdiaz) Rol: Técnico de Terreno Especialidad: Climatización / Electricidad | Actualiza su portal de Ofertas (donde ve ofertas de Santiago Centro y Providencia), abre SEMAXEL-00007, revisa los checks de elegibilidad y confirma 'Tomar Oferta'. | La oferta pasa a 'Tomada' y el sistema genera automáticamente la Orden de Trabajo #00064 en estado 'Asignada'. |
| 5. Inicio de Ejecución y Diagnóstico | Carlos Díaz (cdiaz) Rol: Técnico de Terreno | Abre la Orden #00064, selecciona transición 'En ejecución', ingresa Diagnóstico 'Bota agua' y Costo estimado '$50.000'. | La orden #00064 y el ticket SEMAXEL-00007 pasan a 'En ejecución' (sincronizados en tiempo real con la vista de la encargada). |
| 6. Resolución Técnica de la Orden | Carlos Díaz (cdiaz) Rol: Técnico de Terreno | Selecciona transición 'Resuelta', registra Trabajo realizado 'se arregla', Observaciones 'queda funcional' y Costo final '$100.000'. | La orden #00064 pasa a 'Resuelta' con fecha de finalización registrada, lista para el cierre y calificación del gestor/encargado. |
| 7. Supervisión Global y Reportes BI | Elías Guala (elias) Rol: Administrador Empresa: SEMAXEL | Revisa el Dashboard corporativo, mantenedores de Empresas (Arcos Plateados, SEMAXEL, TecnoMant SPA), Usuarios (16 cuentas) y módulo de Reportes. | Visualiza KPIs globales: 24 tickets abiertos, 11 órdenes, 75% cumplimiento SLA general, 25 tickets totales, calificación promedio 5,0★ y 8 técnicos activos en gráficos Chart.js. |

7.3 Evidencia de Almacenamiento de Datos en Django Admin y MySQL Workbench

Se comprobó la persistencia relacional en dos niveles: (1) El panel administrativo '/admin/' (SEMAXEL - Administración) mostrando las 16 cuentas de usuario con sus roles y empresas asociadas; y (2) El gestor MySQL Workbench conectado a la instancia local MySQL 8 (esquema 'capstone_semaxel'), ejecutando consultas SQL JOIN entre 'tecnicos_tecnico_especialidades', 'tecnicos_tecnico', 'tecnicos_especialidad' y 'accounts_usuario', verificando además el almacenamiento seguro de contraseñas con hash criptográfico 'pbkdf2_sha256$1000000$...'.

# 8. COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO, INDICADORES DE CALIDAD Y PROYECCIÓN PROFESIONAL

8.1 Vinculación con las Competencias del Perfil de Egreso e Indicadores de Calidad

| Competencia del Perfil de Egreso | Indicadores de Calidad Disciplinarios | Cumplimiento y Evidencia en SEMAXEL |
| --- | --- | --- |
| 1. Realizar pruebas de certificación de productos y procesos con buenas prácticas. | 1.1 Diseña pruebas de validación. 1.2 Aplica pruebas de validación. 1.3 Desarrolla mejoras en base a resultados. | 100% Logrado: Tareas QA-01 (SMX-44), QA-02 (SMX-49), QA-03 (SMX-55) y QA-04 (SMX-64); validación de alcance por sucursal, elegibilidad de especialidad y mejora identificada para rol GERENCIA. |
| 2. Gestionar proyectos informáticos ofreciendo alternativas para la toma de decisiones. | 2.1 Planifica proyectos informáticos. 2.2 Controla proyectos informáticos. | 100% Logrado: Caso de Negocio con análisis de alternativas y costo-beneficio, Acta de Constitución, Roadmap_SEMAXEL.xlsx (SMX-36 a SMX-39) y Sprint_Backlog_SEMAXEL(2).xlsx. |
| 3. Construir modelos de datos escalables para soportar los requerimientos. | 3.1 Diseña modelos de datos. 3.2 Implementa modelos de datos. | 100% Logrado: Modelo relacional multi-tenant implementado en MySQL 8 (utf8mb4, InnoDB) mediante migraciones de Django (SMX-65, SMX-67) y verificado en MySQL Workbench. |
| 4. Desarrollar una solución de software sistematizando el desarrollo y mantenimiento. | 4.1 Construye una solución de software. 4.2 Integra los distintos componentes. 4.3 Implanta una solución de software. | 100% Logrado: Monolito modular en Python 3.10 y Django 5.2 (9 apps), integrado con Bootstrap 5 y Chart.js, variables .env y entorno operativo desplegado (SMX-65 a SMX-81). |

8.2 Aporte del Proyecto al Desarrollo de Intereses Profesionales

El desarrollo de SEMAXEL permitió a cada miembro del equipo conectar las competencias académicas del Plan de Estudios con sus intereses y proyecciones laborales reales: en particular, en el ámbito de Product Ownership, Redacción Técnica y Análisis de Datos (Juan Pedro Farías León), fortaleció el liderazgo en ingeniería de requerimientos, definición de reglas de negocio, gobierno de datos y visualización de KPIs mediante tableros de Business Intelligence; en Gestión Ágil y QA (Maximiliano Duarte), consolidó la coordinación de equipos Scrum y pruebas de certificación de software; y en Ingeniería de Software Fullstack y Arquitectura Técnica (Elías Guala y Sebastián Maturana), afianzó el dominio en diseño de sistemas web multiempresa, seguridad RBAC y modelado relacional en producción.

# 9. INDIVIDUAL CONCLUSIONS & PERSONAL REFLECTIONS (IN ENGLISH)

In strict compliance with the evaluation rubrics (2.3, 2.5, and 2.7), the individual conclusions and personal reflections of the team members are presented below in English:

9.1 Juan Pedro Farías León – Product Owner / Technical Writer / QA

Individual Conclusion: The design and implementation of the SEMAXEL platform demonstrate that digitizing infrastructure maintenance through a modular, multi-tenant web architecture effectively eliminates the operational bottlenecks caused by informal communication channels in retail chains. By building our solution with Python 3.10, Django 5.2, MySQL 8, Bootstrap 5, and Chart.js, our team achieved 100% of the functional goals established across our four Scrum sprints (epics SMX-36 to SMX-39). Key engineering achievements—such as Role-Based Access Control (RBAC) across five user profiles, company-isolated ticket numbering, a specialty-validated job offer marketplace, automated SLA deadline calculations, and preventive maintenance scheduling—transformed a reactive repair process into a standardized, traceable, and auditable workflow. Ultimately, SEMAXEL delivers measurable business value by reducing store downtime and providing management with real-time KPIs for data-driven decision-making.

Personal Reflection: Working as the Product Owner and Technical Writer for the SEMAXEL Capstone project has been a defining milestone in my Computer Engineering studies at Duoc UC. Throughout the sixteen weeks of development, I was responsible for structuring the Product Backlog in Jira, specifying formal business rules and state machines, and ensuring complete alignment between our technical documentation and the actual codebase. One of my most valuable learning experiences was managing scope adjustments pragmatically—such as transitioning from a complex offline PWA to a robust responsive multi-tenant web platform and designing the marketplace self-assignment workflow (SMX-75). This project confirmed my strong professional interest in Product Management, Business Intelligence, Data Analytics, and IT Risk Governance, preparing me to bridge the gap between business strategy and software engineering in my future career.

9.2 Maximiliano Duarte – Scrum Master / QA Lead / Project Manager

Individual Conclusion: From a project management and quality assurance standpoint, the successful delivery of the SEMAXEL MVP confirms the effectiveness of combining the Scrum framework with continuous functional testing. Structuring our 672 total estimated hours into four four-week sprints in Jira and maintaining strict version control in GitHub enabled the team to mitigate scope risks and deliver incremental value on schedule. Furthermore, executing end-to-end validation test cases (SMX-44, SMX-49, SMX-55, and SMX-64) across multiple simultaneous user sessions guaranteed that critical rules—such as branch-level data isolation, specialty verification in the offer marketplace, and work order transitions—operated reliably and met industry quality standards.

Personal Reflection: Leading the team as Scrum Master and QA Lead allowed me to strengthen both my technical and interpersonal leadership skills. Coordinating sprint ceremonies, removing integration impediments, and designing comprehensive QA validation matrices taught me that software quality must be built into every stage of the development lifecycle rather than inspected only at the end. Collaborating closely with my teammates to deliver a fully functional multi-tenant system has reinforced my vocation for Agile Project Management and Software Quality Assurance.

9.3 Elías Guala – Fullstack Developer

Individual Conclusion: The fullstack development of SEMAXEL proves that a three-tier modular monolith built on Django 5.2 and MySQL 8 is an ideal architecture for enterprise maintenance management systems. Separating the business logic into nine specialized Django applications allowed us to implement complex domain services—including PBKDF2 password encryption, row-level permission filtering, automatic offer expiration, preventive ticket generation, and dynamic Chart.js reporting—without sacrificing code maintainability or database integrity. The live demonstration confirms that the platform is stable, responsive, and ready for production environments.

Personal Reflection: Assuming the role of Fullstack Developer across tasks SMX-65 to SMX-81 challenged me to translate detailed functional rules into clean Python code, optimized ORM queries, and intuitive Bootstrap 5 interfaces. Developing synchronized state machines between tickets, offers, and work orders significantly expanded my technical proficiency in backend and relational database engineering. Completing this Capstone project has given me great confidence to pursue a professional career as a Fullstack Software Engineer.

9.4 Sebastián Maturana – Technical Lead

Individual Conclusion: Defining a decoupled software architecture and enforcing strict technical standards were decisive factors in ensuring the scalability and security of SEMAXEL. By leveraging Django’s MTV pattern, custom authorization predicates in accounts/roles.py, and InnoDB referential integrity in MySQL 8, the platform guarantees multi-company data isolation and consistent state transitions across all modules. This solid architectural foundation not only fulfills all current MVP requirements with high performance, but also facilitates future extensions such as external API integrations or automated notification services.

Personal Reflection: Serving as Technical Lead provided me with hands-on experience in architectural decision-making, code review, and technical coordination. Balancing ambitious system requirements with academic time constraints taught me how to prioritize architectural simplicity, security, and maintainability. This project has been instrumental in shaping my professional identity and motivating me to specialize in Software Architecture and Technical Leadership.

# 10. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA

Django Software Foundation. (2025). Django Documentation (Version 5.2). https://docs.djangoproject.com/

Oracle Corporation. (2025). MySQL 8.0 Reference Manual (InnoDB & utf8mb4). https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum: La Guía Definitiva de Scrum: Las Reglas del Juego. Scrum.org.

Bootstrap Team. (2024). Bootstrap 5.3 Documentation. https://getbootstrap.com/docs/5.3/

Chart.js Contributors. (2024). Chart.js HTML5 Canvas Graphs Documentation. https://www.chartjs.org/docs/latest/