Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | SEMAXEL: Sistema Web Multiempresa de Gestión de Personal Técnico y Mantenimiento de Infraestructura. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | • **Ingeniería y Desarrollo de Software Web (Fullstack):** Arquitectura modular de 3 capas (patrón MTV en Python 3.10 y Django 5.2) e interfaces responsivas (Bootstrap 5 y Chart.js). • **Diseño y Administración de Bases de Datos:** Modelado e implementación relacional multiempresa (multi-tenant) en MySQL 8 (utf8mb4). • **Gestión de Proyectos Informáticos y Metodologías Ágiles:** Planificación, control de Sprints y gestión de backlog mediante Scrum en Jira y control de versiones en Git/GitHub. • **Aseguramiento de la Calidad de Software (QA):** Diseño y ejecución de pruebas funcionales y de aceptación (UAT) basadas en reglas de negocio y máquinas de estado. |
| Competencias | 1. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos (Indicadores 4.1, 4.2 y 4.3). 2. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo (Indicadores 3.1 y 3.2). 3. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización (Indicadores 2.1 y 2.2). 4. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria (Indicadores 1.1, 1.2 y 1.3). |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | • Problema abordado y relevancia para la profesión: El proyecto SEMAXEL resuelve la gestión informal y desestructurada del mantenimiento de infraestructura física (climatización, electricidad, plomería, cerrajería y obras civiles) en cadenas de retail y servicios. Actualmente, los reportes de fallas se realizan mediante llamadas telefónicas o WhatsApp, provocando pérdida de trazabilidad, nulo control sobre los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) y altos sobrecostos por reparaciones de emergencia. Para la Ingeniería en Informática, este problema es de alta relevancia porque demuestra cómo el desarrollo de un sistema transaccional SaaS multiempresa transforma procesos reactivos en flujos digitalizados, auditables y gobernados por datos. • Ubicación y características del contexto: El proyecto se sitúa en el sector retail en Chile (con foco en cadenas de entre 5 y 20 sucursales ubicadas en comunas de la Región Metropolitana como Santiago Centro, Providencia y Ñuñoa, considerando además como caso de estudio hipotético la red de locales de farmacias Salcobrand y empresas operativas en el sistema como SEMAXEL, TecnoMant SPA y Arcos Plateados). Son locales de atención continua al público que dependen de técnicos externos o contratistas por especialidad. • A quiénes afecta o impacta: Impacta directamente a: (1) Encargados de Local, quienes sufren demoras e incertidumbre sobre el estado de sus solicitudes; (2) Técnicos de Terreno, afectados por asignaciones desordenadas y falta de respaldo formal de sus diagnósticos; y (3) Administradores, Gestores y Gerencia de Operaciones, quienes carecen de indicadores de SLA, costos e inactividad por sucursal. • Aporte de valor del Proyecto APT: SEMAXEL centraliza el ciclo correctivo y preventivo en una plataforma web responsiva que automatiza la numeración de tickets por empresa, conecta las incidencias con técnicos acreditados mediante un Marketplace de Ofertas validado por especialidad, mide el cumplimiento del SLA, autogenera tickets preventivos y entrega dashboards gerenciales. En el Caso de Negocio piloto, se proyectan beneficios económicos de $2.700.000 CLP anuales frente a un costo operativo anual estimado de $420.000 CLP. |
| 2. Objetivos | • Objetivo General: Desarrollar e implementar el sistema web responsivo multiempresa SEMAXEL para centralizar el reporte de incidencias, la asignación de técnicos mediante un marketplace de ofertas y la gestión de Órdenes de Trabajo (OT) correctivas y preventivas en sucursales, utilizando una arquitectura modular en Python 3.10, Django 5.2 y MySQL 8, garantizando el cumplimiento del 100% de los requerimientos funcionales del MVP en 16 semanas (4 Sprints). • Objetivos Específicos: 1. Diseñar e implementar un modelo de datos relacional en MySQL 8 (utf8mb4) con aislamiento multiempresa (multi-tenant) para gestionar empresas, sucursales, usuarios, técnicos, especialidades, tickets, evidencias, historial, ofertas, órdenes de trabajo, calificaciones, SLA y planes preventivos (HU-15, HU-16: SMX-65, SMX-67). 2. Construir un sistema de autenticación y autorización basado en 5 roles (ADMIN, GESTOR, ENCARGADO, GERENCIA y TECNICO) con control de alcance por empresa y sucursal y separación de permisos de lectura/escritura (HU-08, HU-15: SMX-66, SMX-68). 3. Implementar la lógica de negocio modular en el backend de Django 5.2, incluyendo máquinas de estado, numeración correlativa por empresa, publicación y toma de ofertas por especialidad, cálculo automático de fechas límite SLA y autogeneración de tickets preventivos (HU-01 a HU-14: SMX-69 a SMX-79). 4. Desarrollar interfaces responsivas (Bootstrap 5) y tableros analíticos con Chart.js (HU-17_18: SMX-80, SMX-81), validando la solución mediante pruebas funcionales QA y de aceptación UAT de extremo a extremo (QA-01 a QA-04: SMX-44, SMX-49, SMX-55, SMX-64). |
| 3. Metodología | • Metodología utilizada y fases ejecutadas: Se implementó el marco ágil **Scrum**, dividiendo las 16 semanas de desarrollo en **4 Sprints de 4 semanas** (168 horas por Sprint, 672 horas totales documentadas en Roadmap_SEMAXEL.xlsx y Sprint_Backlog_SEMAXEL(2).xlsx) más 2 semanas de presentación y cierre académico: - **Sprint 1 (Semanas 1–4 ¦ Cierre 03/09/2026 ¦ Épica SMX-36 - MVP Técnico y Accesos):** Modelado de BD en MySQL 8, login con encriptación PBKDF2, control RBAC de 5 roles y maestros de empresas, sucursales y técnicos (Tareas SMX-65, SMX-66, SMX-67, SMX-68, SMX-43 y SMX-44). - **Sprint 2 (Semanas 5–8 ¦ Cierre 01/10/2026 ¦ Épica SMX-37 - Flujo de Reporte Operativo):** Catálogo de selección manual sin QR, formulario de tickets con correlativo por empresa, subida de evidencias fotográficas y trazabilidad en TicketHistorial (Tareas SMX-69, SMX-70, SMX-71, SMX-72, SMX-73 y SMX-49). - **Sprint 3 (Semanas 9–12 ¦ Cierre 29/10/2026 ¦ Épica SMX-38 - Portal Técnico y SLAs):** Filtros operativos, Marketplace de Ofertas con autoselección validada por especialidad, conversión en Orden de Trabajo, algoritmo de cálculo SLA y portal móvil responsivo para técnicos (Tareas SMX-74, SMX-75, SMX-76, SMX-77, SMX-54 y SMX-55). - **Sprint 4 (Semanas 13–16 ¦ Cierre 26/11/2026 ¦ Épica SMX-39 - Inteligencia de Negocio):** Flujo de resolución y cierre de OT con calificación 1–5, planes preventivos con autogeneración de tickets, Dashboard/Reportes con Chart.js y pruebas finales UAT (Tareas SMX-78, SMX-79, SMX-80, SMX-81, SMX-63 y SMX-64). • Pertinencia de la metodología: Scrum fue altamente pertinente porque permitió entregar incrementos funcionales verificables cada 4 semanas, sincronizar el trabajo de los 4 integrantes mediante Jira (única fuente del Product Backlog) y GitHub (control de versiones), y adaptar oportunamente el alcance técnico hacia componentes 100% implementables y demostrables. |
| 4. Desarrollo | • Etapas y actividades desarrolladas: (1) Levantamiento de requerimientos e historias de usuario en Jira (HU-01 a HU-18); (2) Diseño de arquitectura de 3 capas (Presentación en Django Templates/Bootstrap 5/Chart.js, Lógica de Negocio en 9 apps de Django 5.2 y Persistencia en MySQL 8); (3) Programación de máquinas de estado para Ticket, Oferta y Orden de Trabajo; (4) Implementación de seguridad RBAC y aislamiento multi-tenant en accounts/roles.py; y (5) Ejecución de pruebas integrales multi-rol. • Facilitadores y dificultades: - *Facilitadores:* La productividad de Python 3.10 y Django 5.2 ('batteries included': ORM, migraciones, protección CSRF/XSS, autenticación y panel SEMAXELAdminSite), junto con el orden estructural de las 9 aplicaciones de dominio. - *Dificultades:* El sobredimensionamiento inicial (que incluía soporte PWA offline, motor de asignación automática complejo y calendario visual interactivo) y la complejidad de aislar las consultas SQL por empresa y sucursal según cada perfil. • Ajustes realizados: - **1. De PWA estricta a Aplicación Web Responsiva Multiempresa:** Se descartaron service workers y modo offline para priorizar la solidez transaccional y el aislamiento multi-tenant en Bootstrap 5. - **2. Asignación mediante Marketplace de Ofertas (SMX-75):** Se implementó la publicación de ofertas con fecha de expiración y toma por autoselección del técnico validando coincidencia exacta entre la categoría del ticket y la especialidad del técnico. - **3. Programación preventiva en listado con autogeneración (SMX-79):** Se reemplazó el calendario gráfico por un motor de planes y programaciones que autogenera tickets tipo PREVENTIVO al vencer fecha_proxima sin duplicar tickets abiertos. |
| 5. Evidencias | El cumplimiento del proyecto se respalda con las siguientes evidencias verificables en el repositorio GitHub y en el video demostrativo del sistema: 1. Evidencia de Programación y Arquitectura (VS Code): Estructura modular con las carpetas config/, accounts/, empresas/, sucursales/, tecnicos/, tickets/, ofertas/, sla/, mantenimiento/, dashboard/, templates/, static/, media/, archivo requirements.txt y terminal ejecutando 'python manage.py runserver' procesando peticiones HTTP en vivo. 2. Evidencia del Flujo Operativo Completo (Demostración Multi-Rol): - *Rol Encargado de Local (María González - Sucursal Santiago Centro):* Acceso a su Dashboard filtrado (5 tickets abiertos, 100% cumplimiento SLA), creación del ticket **SEMAXEL-00007** ('Aire acondicionado no funciona - Está botando agua', prioridad Media, categoría Aire acondicionado) y publicación como Oferta de trabajo con vencimiento 19/10/2026. - *Rol Técnico de Terreno (Carlos Díaz - Especialista en Climatización y Electricidad):* Visualización del Marketplace global de ofertas, selección de la oferta **SEMAXEL-00007**, verificación de criterios de elegibilidad y toma de la oferta, generando automáticamente la **Orden de Trabajo #00064**. Posterior transición a 'En ejecución' (diagnóstico: 'Bota agua', costo estimado: $50.000) y luego a 'Resuelta' (trabajo realizado: 'se arregla', observaciones: 'queda funcional', costo final: $100.000). - *Rol Administrador (Elías Guala - SEMAXEL):* Visualización del Dashboard corporativo (24 tickets abiertos, 2 críticos, 7 en ejecución, 4 resueltos, 11 órdenes, 75% SLA), mantenedor de Empresas (Arcos Plateados, SEMAXEL, TecnoMant SPA), gestión de 16 usuarios activos y módulo de **Reportes** con gráficos Chart.js (75% cumplimiento SLA general, 25 tickets totales, calificación promedio 5,0 estrellas y 8 técnicos activos). 3. Evidencia de Base de Datos (Django Admin y MySQL Workbench): Panel '/admin/' con alcance restringido y consultas SQL en **MySQL Workbench** sobre el esquema 'capstone_semaxel', evidenciando las tablas relacionales, el JOIN de técnicos y especialidades, y el hash criptográfico PBKDF2_SHA256 en las contraseñas de 'accounts_usuario'. 4. Evidencia Documental y de Gestión: Tablero Jira (SMX), Roadmap_SEMAXEL.xlsx, Sprint_Backlog_SEMAXEL(2).xlsx y documentos de Alcance MVP, Reglas de Negocio, Roles y Permisos y Arquitectura. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | • Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT en el desarrollo de los intereses profesionales (Juan Pedro Farías León - Product Owner / Redactor Técnico / QA): Participar en el desarrollo de SEMAXEL como Product Owner y Redactor Técnico me permitió descubrir y consolidar mi vocación profesional en la convergencia entre la **Gestión Ágil de Productos Digitales (Product Ownership), la Ingeniería de Requerimientos, el Análisis de Datos / Business Intelligence y el Aseguramiento de Calidad (QA)**. Al comenzar la asignatura, mis intereses estaban orientados de forma general hacia la programación y el análisis de datos; sin embargo, el desafío de estructurar reglas de negocio complejas (como máquinas de estado sincronizadas, políticas de SLA y permisos multi-tenant) y traducirlas en historias de usuario trazables en Jira (SMX-36 a SMX-81) e indicadores ejecutivos reafirmó mi motivación por liderar proyectos tecnológicos que resuelvan dolores operativos reales. • Proyecciones laborales a partir del Proyecto APT: A partir de esta experiencia Capstone, me interesa seguir profundizando en áreas como **Product Management, Business Intelligence & Analytics, Gestión de Riesgos TI y Arquitecturas Cloud**. Laboralmente, tras titularme como Ingeniero en Informática en Duoc UC, me proyecto desempeñándome como Product Owner, Analista Funcional / de Datos o Ingeniero de Proyectos TI, liderando equipos multidisciplinarios bajo metodologías ágiles, asegurando la calidad técnica de los entregables y diseñando soluciones basadas en datos que impulsen la eficiencia operacional de las organizaciones. |