}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Maximiliano Duarte, Elías Guala, Sebastián Maturana, Juan Leon |
| --- | --- |
| Rut | 21.267.372-2, 20.972.151-1,21.627.069-k, 21.790.674-1 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web integral orientado a la gestión centralizada del mantenimiento de infraestructura física de sucursales. La solución busca proporcionar una plataforma que permita administrar de manera organizada y trazable las incidencias relacionadas con la infraestructura, facilitando la creación de tickets, el seguimiento de solicitudes, la generación y asignación de órdenes de trabajo y la planificación de actividades de mantenimiento preventivo. El sistema contemplará mecanismos de asignación de órdenes de trabajo al personal técnico considerando variables como la especialidad requerida y la ubicación de los técnicos, con el propósito de mejorar la distribución de las actividades y los tiempos de respuesta ante las incidencias. Además, la plataforma incorporará funcionalidades para la programación y seguimiento de rutinas de mantenimiento preventivo, permitiendo mantener un registro histórico de las actividades realizadas y próximas intervenciones. Como complemento, se desarrollará un dashboard gerencial que permitirá visualizar indicadores relevantes para la gestión del mantenimiento, tales como cantidad y estado de tickets, órdenes de trabajo, tiempos de atención y cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (SLA). De esta manera, la solución permitirá disponer de información centralizada para apoyar el monitoreo y la toma de decisiones.

| Nombre del proyecto | Sistema de Gestión de mantenimiento de Infraestructura |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) |  |
| Competencias |  |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | La gestión del mantenimiento de infraestructura física en organizaciones que cuentan con múltiples sucursales requiere mantener un control permanente sobre las incidencias, solicitudes de mantenimiento, órdenes de trabajo y actividades preventivas que se realizan en cada ubicación. Cuando esta información no se encuentra centralizada, pueden generarse dificultades para realizar el seguimiento de las solicitudes, asignar oportunamente los recursos técnicos y conocer el estado real de las actividades de mantenimiento. En este contexto, surge la necesidad de contar con una herramienta tecnológica que permita centralizar y organizar la información asociada al mantenimiento de infraestructura, facilitando la comunicación entre los usuarios que reportan incidencias, los responsables de la gestión y el personal técnico encargado de resolverlas. El proyecto es relevante para el campo laboral de Ingeniería en Informática, debido a que aborda una problemática organizacional mediante el diseño y desarrollo de una solución tecnológica. La implementación de un sistema web permitiría mejorar la trazabilidad de las solicitudes de mantenimiento, disponer de información histórica y facilitar el monitoreo de indicadores asociados a la gestión. La solución estará orientada a organizaciones que administren infraestructura distribuida en diferentes sucursales o establecimientos. Entre los principales usuarios se consideran los responsables de la gestión de mantenimiento, personal administrativo, encargados de sucursales y técnicos encargados de ejecutar las órdenes de trabajo. El principal aporte de valor del proyecto corresponde a centralizar en una única plataforma el ciclo de gestión del mantenimiento, desde el reporte de una incidencia hasta su resolución y cierre. Además, la incorporación de funcionalidades de mantenimiento preventivo y un dashboard gerencial permitirá disponer de información que facilite la planificación, el seguimiento y la toma de decisiones. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en desarrollar un sistema web integral para la gestión centralizada del mantenimiento de infraestructura física de sucursales. La solución permitirá registrar y administrar las sucursales, gestionar incidencias mediante tickets, generar órdenes de trabajo y asignarlas al personal técnico considerando criterios como especialidad y ubicación. El sistema también incorporará funcionalidades orientadas al mantenimiento preventivo, permitiendo programar rutinas, establecer actividades de mantenimiento y realizar seguimiento de su ejecución. Como complemento, se desarrollará un dashboard gerencial que permitirá visualizar información e indicadores relacionados con la operación del sistema, tales como cantidad de incidencias, estado de las órdenes de trabajo, tiempos de atención y cumplimiento de SLA. El desarrollo se abordará mediante un proceso organizado de análisis, diseño, implementación, pruebas y validación, buscando obtener una solución funcional que responda a los requerimientos definidos para la gestión del mantenimiento. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil profesional de Ingeniería en Informática, debido a que requiere aplicar conocimientos asociados al análisis de requerimientos, diseño y desarrollo de sistemas, modelamiento de información, implementación de soluciones web, gestión de bases de datos y pruebas de software. El desarrollo de la plataforma requiere comprender una problemática de carácter organizacional y transformarla en requerimientos tecnológicos que puedan ser implementados mediante una solución informática. Asimismo, será necesario diseñar una arquitectura que permita integrar los diferentes módulos del sistema y asegurar un manejo adecuado de la información. Las competencias seleccionadas del perfil de egreso permitirán abordar las distintas etapas del proyecto, desde el levantamiento y análisis de las necesidades hasta la implementación y validación de la solución desarrollada. |
| Relación con los intereses profesionales | El desarrollo del proyecto se relaciona con el interés por aplicar conocimientos de Ingeniería en Informática en la creación de soluciones tecnológicas orientadas a resolver necesidades concretas de las organizaciones. El proyecto permite integrar diferentes áreas de conocimiento, entre ellas el desarrollo de aplicaciones web, gestión de bases de datos, análisis de requerimientos, diseño de sistemas y visualización de información. Además, participar en el desarrollo de una solución integral permitirá fortalecer habilidades relacionadas con el trabajo colaborativo, la planificación de proyectos tecnológicos, la resolución de problemas y la implementación de sistemas orientados a usuarios reales o a contextos organizacionales simulados. La realización del Proyecto APT contribuirá al desarrollo profesional al permitir aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera en un proyecto que contempla diferentes etapas del ciclo de desarrollo de software. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto presenta condiciones favorables para su desarrollo dentro del período académico establecido, debido a que se plantea como una solución web modular que puede ser implementada progresivamente. El desarrollo se organizará en etapas, comenzando por el levantamiento y análisis de requerimientos, seguido por el diseño de la solución, implementación de los módulos principales, integración, pruebas y validación final. Los principales recursos requeridos corresponden a computadores para el desarrollo, herramientas de programación, sistema de gestión de bases de datos, herramientas para el diseño y documentación, además de servicios o ambientes necesarios para realizar las pruebas y eventualmente desplegar la aplicación. Entre los factores que facilitan el desarrollo se encuentran los conocimientos adquiridos durante la carrera y la posibilidad de dividir el proyecto en módulos independientes que puedan ser desarrollados y posteriormente integrados. Entre las principales dificultades podrían encontrarse la complejidad de implementar correctamente la lógica de asignación automática de órdenes de trabajo, la definición de los criterios de cumplimiento de SLA, la integración de los diferentes módulos y la disponibilidad de tiempo durante el período académico. Para mitigar estos factores, se propone trabajar mediante una metodología organizada, establecer prioridades para las funcionalidades, realizar pruebas progresivas y mantener una planificación de las actividades que permita identificar anticipadamente posibles retrasos o dificultades. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un sistema web integral para gestionar de manera centralizada el mantenimiento de la infraestructura física de sucursales, permitiendo administrar incidencias, órdenes de trabajo, asignación de personal técnico, rutinas de mantenimiento preventivo y métricas de gestión asociadas al cumplimiento de SLA |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Analizar el proceso de gestión de mantenimiento de infraestructura, identificando los actores, necesidades, requerimientos y principales actividades involucradas. Diseñar la arquitectura y el modelo de información del sistema, considerando la gestión de sucursales, usuarios, técnicos, especialidades, incidencias, órdenes de trabajo y mantenimientos preventivos. Desarrollar un módulo de gestión de tickets que permita registrar, categorizar, priorizar, consultar y realizar seguimiento a las incidencias de infraestructura. Implementar un mecanismo de generación y asignación de órdenes de trabajo al personal técnico, considerando criterios de especialidad y ubicación. Implementar funcionalidades para planificar, programar y realizar seguimiento a las actividades de mantenimiento preventivo de la infraestructura. Desarrollar un dashboard gerencial que permita visualizar indicadores relacionados con las incidencias, órdenes de trabajo, tiempos de atención y cumplimiento de SLA. Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales y de integración, verificando el cumplimiento de los requerimientos definidos para la solución. |

5. Metodología

Para el desarrollo del Proyecto APT se utilizará Scrum como marco de trabajo ágil, debido a que permite organizar el desarrollo de la solución mediante iteraciones, facilitando la planificación, priorización y seguimiento de las actividades. La utilización de este enfoque permitirá dividir el desarrollo del sistema en incrementos funcionales, posibilitando que las diferentes funcionalidades sean diseñadas, implementadas y evaluadas progresivamente. El trabajo se organizará a partir de los requerimientos identificados para el sistema, los cuales serán priorizados y transformados en tareas de desarrollo. Cada iteración tendrá objetivos definidos y finalizará con una revisión del trabajo realizado, permitiendo identificar avances, dificultades y aspectos que requieran ajustes.

Descripción de la Metodología

Etapa 1: Levantamiento y análisis En esta etapa se identificarán las necesidades asociadas a la gestión del mantenimiento de infraestructura. Se definirán los usuarios involucrados, sus responsabilidades, los procesos relacionados con la gestión de incidencias y mantenimiento, además de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Principales actividades: - Identificar actores y usuarios del sistema. - Levantar requerimientos. - Definir funcionalidades principales. - Identificar procesos de gestión de mantenimiento. - Elaborar historias de usuario. Priorizar funcionalidades. Etapa 2: Diseño de la solución Se diseñará la estructura general del sistema y los componentes necesarios para implementar las funcionalidades identificadas. Principales actividades: - Diseñar la arquitectura del sistema. - Diseñar el modelo de datos. - Definir entidades y relaciones. - Diseñar interfaces de usuario. - Elaborar prototipos. - Definir roles y permisos. Etapa 3: Desarrollo e implementación En esta etapa se desarrollarán progresivamente los módulos principales del sistema. Las funcionalidades contempladas incluyen: - Gestión de usuarios y roles. - Gestión de sucursales. - Gestión de técnicos y especialidades. - Registro y seguimiento de tickets. - Gestión de órdenes de trabajo. - Asignación de técnicos. - Gestión de mantenimiento preventivo. - Dashboard e indicadores de gestión. El desarrollo será realizado de manera incremental, permitiendo integrar y probar las funcionalidades a medida que sean implementadas. Etapa 4: Integración y pruebas Una vez desarrollados los módulos principales, se realizará la integración de los componentes del sistema y se ejecutarán diferentes pruebas para verificar su correcto funcionamiento. Se realizarán principalmente: - Pruebas funcionales. - Pruebas de integración. - Pruebas de validación de requerimientos. - Pruebas de los flujos de tickets y órdenes de trabajo. - Pruebas de asignación de técnicos. - Pruebas del cálculo y visualización de indicadores. Los errores identificados serán registrados, priorizados y corregidos antes de la entrega final. Etapa 5: Validación y cierre Finalmente, se realizará una validación general de la solución desarrollada, verificando que las funcionalidades implementadas respondan a los objetivos y requerimientos establecidos. En esta etapa también se realizará la preparación de la documentación técnica y de usuario, además de la presentación y demostración de la solución. 5.3 Organización del trabajo grupal El desarrollo será realizado de manera colaborativa, distribuyendo las responsabilidades entre los integrantes del equipo según las necesidades del proyecto. Las responsabilidades específicas serán definidas considerando las fortalezas de cada integrante y podrán ajustarse durante el desarrollo según los requerimientos y avances del proyecto. Integrante 1: Maximiliano Duarte Participará principalmente en las actividades relacionadas con el análisis, diseño y desarrollo del sistema, además de colaborar en las pruebas y documentación. Integrante 2: Elías Guala Participará principalmente en el desarrollo e integración de funcionalidades, gestión de datos y validación del funcionamiento del sistema, además de colaborar en las actividades de análisis y documentación. Integrante 3: Sebastián Maturana Participará principalmente en las actividades de diseño, desarrollo y pruebas de la solución, además de colaborar en la documentación y validación de los resultados. Las responsabilidades podrán ser distribuidas y compartidas entre los integrantes con el objetivo de asegurar el trabajo colaborativo y el cumplimiento de las actividades planificadas. Integrante 4: Juan Leon Participará principalmente como Product Owner, gestionando el levantamiento de requerimientos, las historias de usuario y los criterios de aceptación. Además, será el responsable de liderar el Aseguramiento de Calidad (QA), diseñando y ejecutando las pruebas de validación para certificar que el sistema cumple con los objetivos y SLAs establecidos.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Describe las evidencias acordadas con tu docente, siempre teniendo en mente que estas deben dar cuenta del desarrollo de tu Proyecto APT. |  |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones. | Fase 1: Definición del Caso de Negocio y Flujo de Caja. | Elaboración de la justificación económica y modelo financiero del sistema para asegurar su viabilidad. | Computador, MS Excel, Plantillas de Evaluación de Proyectos. | 1 Semana | Maximiliano Duarte | Facilitador: Dominio previo de flujos de caja y cálculos de VAN/TIR. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso. | Fase 1: Levantamiento de Requisitos e Historias de Usuario. | Redacción de la SRS, priorización del Backlog, Historias de Usuario y Criterios de Aceptación. | Computador, Herramientas de gestión ágil (Jira/Trello), MS Word. | 1 Semana | Juan Farías | Dificultad: Riesgo de ambigüedad al definir las métricas exactas para los SLA. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización. | Fase 1: Diseño de Arquitectura y Selección de Tecnologías. | Creación del modelo relacional de la BD y definición de la arquitectura de la API. | MySQL Workbench, StarUML, Computador. | 1 Semana | Elías Guala | Facilitador: El equipo domina el stack tecnológico base (Python/MySQL). |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso. | Fase 1: Diseño de Wireframes y UX/UI. | Creación de interfaces visuales interactivas y maquetas responsivas (Mobile-first). | Herramienta de diseño UI (Figma o Adobe XD). | 1 Semana | Sebastián Maturana | Dificultad: Adaptar correctamente el sistema para uso en pantallas móviles de técnicos. |
| Desarrollar una solución de software... / Construir modelos de datos... | Fase 2: Ejecución Sprint 1 (Base de datos, Login y Roles). | Programación del core del sistema, autenticación de usuarios y estructura de base de datos. | VS Code, Python/Django, MySQL 8, Git/GitHub. | 2 Semanas | Equipo de Desarrollo | Dificultad: Retrasos iniciales al configurar y sincronizar los entornos locales del equipo. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso. | Fase 2: Ejecución Sprint 2 (Módulo QR y Tickets). | Implementación de la lectura de códigos QR, carga de fotos y generación de incidencias. | VS Code, Librerías QR, Django, Git. | 2 Semanas | Equipo de Desarrollo | Facilitador: Uso de librerías Open Source para acelerar la funcionalidad QR. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso. | Fase 2: Ejecución Sprint 3 (Portal técnicos y SLA). | Programación de la lógica relacional de Órdenes de Trabajo y cálculo automatizado de SLA. | VS Code, Django, Git. | 2 Semanas | Equipo de Desarrollo | Dificultad: Algoritmos complejos para controlar el vencimiento de tiempos de los técnicos. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso. | Fase 2: Ejecución Sprint 4 (Preventivo y Dashboard). | Integración de gráficos de métricas gerenciales y calendario de mantenimientos preventivos. | VS Code, Librería Chart.js, Git. | 2 Semanas | Equipo de Desarrollo | Facilitador: Componentes visuales pre-armados en Bootstrap 5. |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos (Testing). | Fase 3: Pruebas de Calidad (QA) y Aceptación (UAT). | Ejecución de casos de prueba integrales y validación del sistema en un entorno piloto controlado. | Casos de Prueba, Entorno Staging, Dispositivos Móviles. | 2 Semanas | Juan Farías / Maximiliano Duarte | Dificultad: Detectar y registrar todos los posibles flujos de error antes del despliegue final. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso. | Fase 3: Corrección de Bugs y Ajustes de Interfaz. | Solución de los defectos (bugs) reportados en la etapa de QA y ajustes finales de usabilidad. | Repositorio Git, VS Code, Registro de Incidencias. | 1 Semana | Elías Guala / Sebastián Maturana | Facilitador: Separación modular del código permite arreglar fallos rápidamente. |
| Desarrollar una solución de software (Implantación). | Fase 4: Paso a Producción (Cloud VPS). | Despliegue del MVP en servidor en la nube y configuración de la base de datos en producción. | Servidor Cloud (AWS/Vercel), Consola de comandos. | 1 Semana | Elías Guala | Dificultad: Ajustes de seguridad y configuración de puertos en el entorno Cloud. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones. | Fase 4: Cierre y Documentación Técnica. | Elaboración de manuales (Usuario/Técnico) y preparación de la presentación de defensa académica. | MS Word, MS PowerPoint, Documentación Swagger. | 2 Semanas | Juan Farías / Maximiliano Duarte | Facilitador: Uso de plantillas institucionales de la escuela de Informática de Duoc UC. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Describe actividades del punto anterior | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Definición del Caso de Negocio y Flujo de Caja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de Requisitos e Historias de Usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de Arquitectura y Selección de Tecnologías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de Wireframes y UX/UI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución Sprint 1 (Base de datos, Login y Roles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución Sprint 2 (Módulo QR y Tickets) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución Sprint 3 (Portal técnicos y SLA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución Sprint 4 (Preventivo y Dashboard) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de Calidad (QA) y Aceptación (UAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrección de Bugs y Ajustes de Interfaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paso a Producción (Cloud VPS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre y Documentación Técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación y Defensa Académica (Comisión) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre Administrativo Final APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.