## Nombre del proyecto

SEMAXEL Ops: Sistema de Gestión de Personal Técnico y Mantenimiento de Infraestructura.

## Área(s) de desempeño

Desarrollo de Software, Modelamiento de Bases de Datos y Gestión de Proyectos Informáticos.

## Competencias

- Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento.

- Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización.

- Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones.

# Resumen ejecutivo

El proyecto SEMAXEL Ops consiste en el diseño y desarrollo de una solución web orientada a cadenas de locales comerciales para facilitar la gestión del personal técnico y el mantenimiento de infraestructura. El sistema permitirá centralizar el reporte de incidencias mediante códigos QR, asignar órdenes de trabajo a técnicos, realizar seguimiento de los tiempos de atención y visualizar información relevante mediante un dashboard. La solución será desarrollada utilizando Python, Django, MySQL y tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript, utilizando Scrum como metodología de trabajo. El proyecto nace como una propuesta ficticia con la intención de desarrollar una solución que pueda convertirse posteriormente en un producto real.

# Fundamentación Proyecto APT

## Relevancia del proyecto APT

SEMAXEL Ops busca solucionar problemas relacionados con la gestión y seguimiento del mantenimiento de infraestructura en cadenas de locales comerciales. Actualmente, este tipo de situaciones puede ser gestionado mediante distintos canales de comunicación, dificultando la organización, seguimiento y trazabilidad de las incidencias. El proyecto busca centralizar este proceso en una plataforma que permita registrar fallas, asignar responsables, realizar seguimiento de las órdenes de trabajo y mantener un historial de las actividades realizadas.

El valor del proyecto se encuentra en digitalizar y organizar este proceso, facilitando el acceso a la información y permitiendo contar con datos que apoyen la gestión y toma de decisiones.

## Descripción del Proyecto APT

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación web responsiva que permita centralizar el reporte y seguimiento de incidencias relacionadas con la infraestructura de locales comerciales. Los encargados podrán reportar fallas mediante el escaneo de un código QR asociado a un activo o ubicación. Posteriormente, el sistema permitirá gestionar las órdenes de trabajo, asignarlas a técnicos y realizar seguimiento de su estado.

También se contempla el registro de evidencias fotográficas, información sobre los tiempos de atención y un dashboard que permita visualizar indicadores relacionados con las incidencias y el mantenimiento.

SEMAXEL Ops corresponde inicialmente a una empresa ficticia creada como parte del proyecto académico, pero se busca desarrollar la propuesta con una orientación práctica que permita evaluar su posible implementación como una solución real.

## Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso

El desarrollo de SEMAXEL Ops permite aplicar distintas competencias adquiridas durante la carrera. El proyecto requiere desarrollar una solución de software utilizando Python, Django, HTML, CSS y JavaScript, además de construir y gestionar un modelo de datos utilizando MySQL.

También permite aplicar conocimientos relacionados con el análisis de requerimientos, diseño de interfaces, desarrollo Full Stack y calidad de software. Al ser desarrollado por un equipo de cuatro integrantes, se requiere además organizar las actividades, definir responsabilidades y utilizar Scrum para planificar y controlar el avance del proyecto.

## Relación con los intereses profesionales

El proyecto se relaciona directamente con mis intereses profesionales, principalmente con el desarrollo Full Stack. Mi participación estará enfocada principalmente en el desarrollo Frontend y el diseño UI/UX, pero también participaré en tareas relacionadas con Django, bases de datos y testing.

El proyecto me permitirá fortalecer mis conocimientos en desarrollo web y adquirir mayor experiencia trabajando en un proyecto de manera integral. Además, se relaciona con mis intereses futuros en inteligencia artificial y ciberseguridad, áreas que me gustaría seguir desarrollando profesionalmente.

## Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT

El proyecto es factible de desarrollar durante el semestre, ya que su alcance estará enfocado en un Producto Mínimo Viable (MVP). Se priorizarán las funcionalidades principales del sistema y se dejarán fuera integraciones externas que puedan aumentar considerablemente la complejidad del proyecto.

El equipo estará compuesto por cuatro integrantes con responsabilidades definidas, lo que permitirá distribuir las actividades de desarrollo, gestión, diseño y testing. Además, se utilizarán tecnologías conocidas por el equipo y herramientas de desarrollo disponibles, como Python, Django, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap y GitHub.

La implementación de servicios Cloud se considera dentro del proyecto, aunque corresponde a un área que actualmente me encuentro aprendiendo, por lo que será una oportunidad para adquirir experiencia durante el desarrollo.

# Objetivos

## Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema web responsivo para centralizar el reporte, seguimiento y gestión de incidencias de infraestructura y personal técnico en locales comerciales.

## Objetivos específicos

- Diseñar y construir un modelo de datos relacional en MySQL para gestionar usuarios, activos, incidencias, órdenes de trabajo y acuerdos de nivel de servicio.

- Desarrollar interfaces de usuario responsivas utilizando HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap, facilitando el reporte de incidencias y el trabajo de los técnicos.

- Implementar la lógica de negocio y gestión de órdenes de trabajo utilizando Python y Django.

- Aplicar pruebas de software durante el desarrollo para identificar errores y mejorar la calidad de la solución.

- Planificar y controlar el desarrollo del proyecto utilizando Scrum, realizando entregas incrementales y seguimiento del avance del equipo.

# Metodología

## Descripción de la metodología

El proyecto será desarrollado utilizando Scrum, dividiendo el trabajo en iteraciones o Sprints que permitan avanzar de manera progresiva en la construcción de la solución.

Se utilizará un Product Backlog para organizar y priorizar los requerimientos del proyecto. Durante el desarrollo se realizarán actividades de planificación, revisión de avances y retrospectiva, permitiendo identificar problemas y realizar mejoras durante el proceso.

El equipo estará compuesto por cuatro integrantes con roles y responsabilidades definidos:

- Maximiliano Duarte — Scrum Master: encargado de facilitar la metodología Scrum, coordinar las actividades y apoyar al equipo en la resolución de impedimentos.

- Juan Farías — Product Owner / Líder de Gestión y Calidad: encargado de gestionar los requerimientos, priorizar el Product Backlog, definir criterios de aceptación y apoyar las actividades de testing y calidad.

- Elías Guala — Líder Backend y Base de Datos: encargado principalmente del desarrollo de la lógica de negocio utilizando Python y Django, además del modelamiento y gestión de la base de datos MySQL.

- Sebastián — Full Stack con enfoque Frontend y UI/UX: encargado principalmente del desarrollo de las interfaces de usuario, diseño UI/UX y desarrollo Frontend utilizando HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap. También participará en el desarrollo con Django, gestión de bases de datos y actividades de testing y QA.

# Evidencias

| Avance | Tipo de evidencia | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de planificación y diseño | Backlog y Modelo de Datos | Listado priorizado de requerimientos, historias de usuario y modelo relacional de la base de datos MySQL. | Evidencia la planificación inicial del proyecto y el diseño de la estructura de datos necesaria para cumplir los requerimientos. |
| Avance | Código y diseño | Repositorio GitHub y Prototipos UI/UX | Repositorio con el código inicial del proyecto y prototipos de las principales interfaces del sistema. | Permite evidenciar el avance en la sistematización del desarrollo y el trabajo realizado en Frontend y diseño UI/UX. |
| Avance | Software funcional | Módulos funcionales del sistema | Implementación progresiva de funcionalidades como inicio de sesión, reporte de incidencias, lectura de códigos QR y gestión de órdenes de trabajo. | Permite demostrar el desarrollo incremental de las principales funcionalidades definidas para el proyecto. |
| Final | Software funcional | SEMAXEL Ops desplegado | Plataforma web funcional conectada a la base de datos y disponible en un entorno de despliegue. | Demuestra la integración de los diferentes componentes y la funcionalidad del producto desarrollado. |
| Final | Documento de calidad | Informe de Testing | Registro de las pruebas realizadas, errores encontrados y correcciones aplicadas durante el desarrollo. | Evidencia la aplicación de actividades de testing y las mejoras realizadas para aumentar la calidad del software. |

# Plan de Trabajo Proyecto APT

## 1. Fase de inicio y planificación — Semanas 1 y 2

Durante esta etapa se definirán los requerimientos del proyecto, el caso de negocio, las historias de usuario, el Product Backlog y la estructura inicial de la solución. También se definirán las tecnologías que serán utilizadas y se realizarán los primeros diseños de las interfaces.

## 2. Fase de desarrollo iterativo — Semanas 3 a 10

Durante esta etapa se desarrollarán las funcionalidades principales mediante cuatro Sprints de dos semanas cada uno. Se comenzará con la estructura de la aplicación, usuarios y base de datos, para posteriormente incorporar el reporte mediante códigos QR, gestión de órdenes de trabajo, seguimiento de SLA, mantenimiento y dashboard.

## 3. Fase de pruebas y estabilización — Semanas 11 a 13

Se realizarán pruebas de las funcionalidades desarrolladas, identificando errores y realizando las correcciones necesarias. Se comprobará especialmente el funcionamiento de los códigos QR, las interfaces, las órdenes de trabajo y la gestión de información.

## 4. Fase de despliegue y cierre — Semanas 14 a 16

Se realizará el despliegue de la aplicación en un entorno Cloud, se finalizará la documentación técnica y se preparará la presentación y defensa del proyecto.

# Cronograma

| ID | Fase / Tarea | Responsable | Duración | Inicio | Término |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Fase 1: Inicio y planificación | Equipo | 2 semanas | Semana 1 | Semana 2 |
| 1.1 | Definición del caso de negocio y flujo de trabajo | Maximiliano Duarte | 1 semana | Semana 1 | Semana 1 |
| 1.2 | Levantamiento de requisitos e historias de usuario | Juan Farías | 1 semana | Semana 1 | Semana 1 |
| 1.3 | Diseño de arquitectura y selección de tecnologías | Elías Guala | 1 semana | Semana 2 | Semana 2 |
| 1.4 | Diseño de Wireframes y UI/UX | Sebastián | 1 semana | Semana 2 | Semana 2 |
| 2.0 | Fase 2: Desarrollo iterativo | Equipo | 8 semanas | Semana 3 | Semana 10 |
| 2.1 | Sprint 1: Base de datos, login y roles de usuario | Equipo | 2 semanas | Semana 3 | Semana 4 |
| 2.2 | Sprint 2: Lectura QR y reporte de incidencias | Equipo | 2 semanas | Semana 5 | Semana 6 |
| 2.3 | Sprint 3: Portal de técnicos, órdenes de trabajo y SLA | Equipo | 2 semanas | Semana 7 | Semana 8 |
| 2.4 | Sprint 4: Mantenimiento preventivo y dashboard | Equipo | 2 semanas | Semana 9 | Semana 10 |
| 3.0 | Fase 3: Pruebas y estabilización | Equipo | 3 semanas | Semana 11 | Semana 13 |
| 3.1 | Pruebas de integración y QA | Juan Farías | 1 semana | Semana 11 | Semana 11 |
| 3.2 | Pruebas de aceptación de usuario | Maximiliano / PO | 1 semana | Semana 12 | Semana 12 |
| 3.3 | Corrección de errores y ajustes de interfaz | Elías / Sebastián | 1 semana | Semana 13 | Semana 13 |
| 4.0 | Fase 4: Despliegue y cierre | Equipo | 3 semanas | Semana 14 | Semana 16 |
| 4.1 | Despliegue en Cloud | Elías Guala | 1 semana | Semana 14 | Semana 14 |
| 4.2 | Elaboración de manuales y documentación técnica | Juan Farías | 2 semanas | Semana 14 | Semana 15 |
| 4.3 | Cierre y preparación de defensa académica | Maximiliano Duarte | 1 semana | Semana 16 | Semana 16 |

# Conclusión individual

La realización de SEMAXEL Ops me permitirá aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera, especialmente en desarrollo web, bases de datos, diseño de interfaces y testing. Mi participación estará enfocada principalmente en Frontend y UI/UX, pero también tendré la oportunidad de trabajar con Django y otras áreas del desarrollo Full Stack. Considero que este proyecto se relaciona directamente con mi objetivo de desarrollarme profesionalmente como desarrollador Full Stack y me permitirá adquirir experiencia trabajando en equipo, utilizando Scrum y desarrollando una solución orientada a una problemática real.

# Reflexión

El desarrollo de este proyecto representa una oportunidad para identificar mis fortalezas y los aspectos que necesito seguir mejorando. Me siento seguro trabajando con tecnologías como Python, Django, JavaScript, HTML, CSS, SQL, MySQL, Git y Bootstrap. Por otra parte, considero que debo continuar fortaleciendo mis conocimientos en Cloud y explorar áreas relacionadas con inteligencia artificial y ciberseguridad. Trabajar en SEMAXEL Ops me permitirá ampliar mis conocimientos técnicos, mejorar mi capacidad para trabajar en equipo y obtener experiencia en las distintas etapas del desarrollo de software.

Evaluación Fase 1

Nombre: Autoevaluación Definición Proyecto APT

| Sigla | Nombre Asignatura | Tiempo Asignado | % Ponderación |
| --- | --- | --- | --- |
| PTY4614 | Capstone | semana 3 | 0% |

- Agente evaluativo

|  | Heteroevaluación |  |  | Coevaluación |  | X | Autoevaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Tabla de Especificaciones

| Resultado de Aprendizaje | Indicador de Logro (IL) | Indicador de Evaluación (IE)* | Ponderación Indicador Logro | Ponderación Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA1 Diseña una propuesta de proyecto que considera los intereses profesionales y la integración de competencias del perfil de egreso. | IL 1.1 Fundamenta el Proyecto APT considerando intereses profesionales, competencias del perfil de egreso, factibilidad y relevancia. | 1. Describe brevemente en qué consiste el Proyecto APT, justificando su relevancia para el campo laboral de su carrera. | 20 | 5 |
|  |  | 2. Relaciona el Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso de su Plan de Estudio. |  | 5 |
|  |  | 3. Relaciona el Proyecto APT con sus intereses profesionales. |  | 5 |
|  |  | 4. Argumenta por qué el proyecto es factible de realizarse en el marco de la asignatura. |  | 5 |
|  | IL 1.2 Establece objetivos y una metodología para el Proyecto APT que sean coherentes con la situación a abordar. | 5. Formula objetivos claros, concisos y coherentes con la disciplina y la situación a abordar. | 20 | 10 |
|  |  | 6. Propone una metodología de trabajo que permite alcanzar los objetivos propuestos y es pertinente con los requerimientos disciplinares. |  | 10 |
|  | IL 1.3 Establece un plan de trabajo para su Proyecto APT y evidencias que permiten cumplir los objetivos propuestos, considerando recursos y tiempos pertinentes para el desarrollo de las actividades en el periodo académico establecido. | 7. Establece un plan de trabajo para su proyecto APT considerando los recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores en el desarrollo de las actividades | 20 | 10 |
|  |  | 8. Determina evidencias, justificando cómo estas dan cuenta del logro de las actividades del Proyecto APT. |  | 10 |
|  | IL 1.4 Cumple con aspectos formales en el diseño del Proyecto APT. | 9. Utiliza reglas de redacción, ortografía (literal, puntual, acentual) y las normas para citas y referencias. | 10 | 5 |
|  |  | 10. Cumple con el formato del informe establecido por la disciplina. |  | 5 |
|  | IL 1.5 Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del Proyecto APT de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | 11. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del Proyecto APT de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | 30 | 20 |
|  |  | 12. Comunica de forma escrita usando el idioma inglés en situaciones socio- laborales a un nivel intermedio alto en modalidad intensiva. |  | 10 |
| Total |  |  | 100% | 100% |

- Instrucciones para el/la estudiante

Esta es una evaluación que corresponde a una autoevaluación y es de carácter formativo, por lo que no tiene ponderación sobre la nota final de la asignatura. El tiempo que puedes destinar para desarrollar esta evaluación es de 20 minutos y se realiza de manera individual en el taller de proyectos durante la semana 3. El objetivo de aplicar este instrumento de autoevaluación es: - Tener un referente que oriente el proceso de definición de tu Proyecto APT. - Reflexionar sobre tu Proyecto APT, para identificar fortalezas y aspectos por mejorar. - Generar información que permita retroalimentar tu proyecto y ajustarlo antes de la evaluación sumativa. Deberán redactar los siguientes apartados según este formato: - Abstract (inglés y español) - Conclusiones individuales solo en inglés. - Reflexión solo en inglés. Tu informe debe contener: - Descripción de proyecto APT - Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso. - Relación del proyecto con tus intereses profesionales. - Argumento del por qué el proyecto es factible a realizarse dentro de la asignatura. - Objetivos claros y coherentes. - Propuesta metodológica de trabajo que permita alcanzar los objetivos. - Plan de trabajo para el proyecto APT. - Propuesta de evidencias que darán cuenta del logro de las actividades. Aspectos formales: - Formato informe escuela - Respeta reglas de redacción, ortografía y normas de citas y referencias. Indicadores de calidad: - El informe cumple con los indicadores de la presentación del proyecto, según los estándares de la disciplina. A continuación, encontrarás la pauta (rúbrica) que debes utilizar para efectuar la autoevaluación. Esta te orientará sobre los elementos a considerar en esta experiencia de aprendizaje en la que realizas la “Definición Proyecto APT”. Revisa con tu docente todos los indicadores que serán incluidos en la evaluación de esta experiencia (fase1). Pide retroalimentación para mejorar tu proyecto. Descarga la pauta (en AVA) para que puedas autoevaluar la definición de tu Proyecto APT. Lee cada indicador y el descriptor correspondiente en cada nivel de desempeño. Compara esa descripción con tu proyecto y determina a qué nivel corresponde tu trabajo. Identifica aquellos aspectos que lograste y aquellos que aún puedes mejorar. Con esta información realiza los ajustes requeridos para alcanzar el nivel Completamente logrado. Para evaluar el logro del indicador final, “Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del Proyecto APT de acuerdo a estándares definidos por la disciplina”, deberás revisar si tu Definición de Proyecto APT cumple con los indicadores de calidad disciplinarios, propios de las competencias del Perfil de Egreso de la Carrera que están involucradas en tu Proyecto. Para ello, deberás seleccionar de la siguiente tabla aquellos indicadores de calidad propios de cada una de las competencias del perfil de egreso que estás desarrollando en el Proyecto presentado y determinar si estos están o no presentes en tu propuesta.

| Competencia del Perfil de Egreso | Indicadores de Calidad |
| --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | 1.1 Diseña pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |
|  | 1.2 Aplica Pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |
|  | 1.3 Desarrolla mejoras al producto en base al resultado de las mismas. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | 2.1 Planifica proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |
|  | 2.2 Controla proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | 3.1 Diseña modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. |
|  | 3.2 Implementa modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | 4.1 Construye una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |
|  | 4.2 Integra los distintos componentes de una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |
|  | 4.3 Implanta una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

Pauta de Evaluación

Pauta tipo: Rúbrica

| Categoría | % logro | Descripción niveles de logro |
| --- | --- | --- |
| Completamente Logrado | 100% | Demuestra logro destacado en todos los aspectos evaluados en el indicador. Se considera como el punto óptimo dentro del rango competente. |
| Logrado | 60% | Demuestra logro en los elementos básicos del indicador, las omisiones, dificultades o errores le permiten ser considerado competente. |
| Logro incipiente | 30% | Presenta importantes omisiones, dificultades o errores que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente. |
| No Logrado | 0% | Presenta ausencia o incorrecto logro de los aspectos evaluados en el indicador. |

| Indicador de Evaluación | Categorías de Respuesta |  |  |  | Ponderación del Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Completamente Logrado (100%) | Logrado (60%) | Logro incipiente (30%) | No logrado (0%) |  |
| 1. Describe brevemente en qué consiste el Proyecto APT, justificando su relevancia para el campo laboral de su carrera. | Describí brevemente en qué consiste el proyecto APT, justificando la relevancia, impacto o beneficio (real o simulado) que tendría en el campo laboral de mi carrera. | Describí brevemente en qué consiste el proyecto APT, señalando la relevancia, impacto o beneficio (real o simulado) que tendría, pero no queda clara la relación con el campo laboral de mi carrera. | Describí brevemente en qué consiste el proyecto APT, pero no lo justifiqué ni relaciona con el campo laboral de mi carrera. | No describí o es confuso el proyecto APT, sin justificar ni relacionarlo con el campo laboral de mi carrera. | 5 |
| 2. Relaciona el Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso de su Plan de Estudio. | Describí una relación coherente entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio, especificando cómo debo utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describí una relación coherente entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio, pero no especifique cómo debo utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describí una relación que tiene elementos pero que no son coherentes entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio. | Describí una relación sin coherencia entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio. O No relacioné el proyecto con mi perfil de egreso. | 5 |
| 3. Relaciona el Proyecto APT con sus intereses profesionales. | Mencioné mis intereses profesionales y expliqué con claridad cómo estos se ven reflejados en mi proyecto. | Mencioné mis intereses profesionales, pero no queda completamente clara su conexión con mi proyecto. | Menciona mis intereses profesionales sin conectarlos con mi proyecto. | No menciona mis intereses profesionales. | 5 |
| 4. Argumenta por qué el proyecto es factible de realizarse en el marco de la asignatura. | Justifiqué por qué el proyecto puede desarrollarse considerado tiempo, materiales y factores externos, y en caso de posibles dificultades plantee como las abordaría. | Justifiqué por qué el proyecto puede desarrollarse, considerando el tiempo y materiales o factores externos Y En caso de posibles dificultades no plantee claramente como las abordaría. | Justifiqué por qué el proyecto puede desarrollarse en el tiempo de la asignatura, sin considerar materiales ni factores externos. Y En caso de posibles dificultades no plantee como abordarlas. | No justifiqué las razones de porque mi proyecto puede desarrollarse. O El proyecto presentado no es factible de realizarse en el tiempo asignado. | 5 |
| 5. Formula objetivos claros, concisos y coherentes con la disciplina y la situación a abordar. | Formulé objetivos claros, concisos y coherentes con la disciplina y la situación a abordar. | Formulé objetivos claros y coherentes con la situación a abordar, pero imprecisos de acuerdo a la disciplina. | Formulé objetivos confusos, por lo que no queda claro lo que se busca alcanzar ni si es coherente con la situación a abordar. | No plantee objetivos o estos no son coherentes con la disciplina ni la situación a abordar. | 10 |
| 6. Propone una metodología de trabajo que permite alcanzar los objetivos propuestos y es pertinente con los requerimientos disciplinares. | Describí una metodología pertinente con los requerimientos disciplinares, contemplando todos los aspectos necesarios para alcanzar los objetivos planteados. | Describí una metodología pertinente con los requerimientos disciplinares, pero no contemplé todos los aspectos necesarios para alcanzar los objetivos planteados. | Describí una metodología que no es del todo pertinente para lograr los objetivos planteados. | No describí una metodología, o bien esta no es pertinente para lograr los objetivos propuestos. | 10 |
| 7. Establece un plan de trabajo para su proyecto APT considerando los recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores en el desarrollo de las actividades. | Establecí un plan de trabajo con todas las actividades necesarias para cumplir mis objetivos, teniendo en consideración los recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores. | Establecí un plan de trabajo con la mayoría de las actividades necesarias para cumplir mis objetivos, teniendo en consideración los recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores. | Establecí un plan de trabajo que carece de actividades necesarias para cumplir mis objetivos y/o no tiene en consideración los recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores. | No establecí un plan de trabajo, o bien este no permite cumplir los objetivos de mi proyecto APT. | 10 |
| 8. Determina evidencias, justificando cómo estas dan cuenta del logro de las actividades del Proyecto APT. | Describí evidencias que permiten dar cuenta del logro de las actividades de mi proyecto APT y justifiqué su selección. | Describí evidencias que permiten dar cuenta del logro de las actividades de mi proyecto APT, pero no justifiqué con claridad su selección. | Describí evidencias que permiten dar cuenta del logro de solo algunas actividades de mi proyecto APT y/o no justifiqué su selección. | No incluí evidencias que pueden dar cuenta del desarrollo de mi proyecto. | 10 |
| 9. Utiliza reglas de redacción, ortografía (literal, puntual, acentual) y las normas para citas y referencias. | El texto cumple con las reglas ortografía y de redacción en todos sus apartados. Y Utilicé correctamente todas las normas de citación y referencias. | El texto presenta de 1 a 5 errores de ortografía, redacción o en las citas y referencias del informe. | El texto presenta de 6 a 10 errores de ortografía, redacción o en las citas y referencias del informe. | El texto presenta más de 10 errores de ortografía, redacción o en las citas y referencias del informe. | 5 |
| 10. Cumple con el formato del informe establecido por la disciplina. | El informe cumple con todos los aspectos del formato establecido por la disciplina. | El informe cumple con más de la mitad de los aspectos del formato establecido por la disciplina. | El informe cumple con la mitad de los aspectos del formato establecido por la disciplina | El informe cumple con menos de la mitad de los aspectos del formato establecido por la disciplina | 5 |
| 11. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del Proyecto APT de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | El informe cumple con el 100% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el diseño del Proyecto APT. | El informe cumple con el 60% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el diseño del Proyecto APT. | El informe cumple solo con el 30% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el diseño del Proyecto APT. | El informe no cumple con los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el diseño del Proyecto APT. | 20 |
| 12. Comunica de forma escrita usando el idioma inglés en situaciones socio- laborales a un nivel intermedio alto en modalidad intensiva. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 100% en un nivel intermedio alto según lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 60% en un nivel intermedio alto según lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 30% en un nivel intermedio alto lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, pero no logra el desarrollo de las ideas solicitadas en un nivel intermedio alto. | 10 |
| Total |  |  |  |  | 100% |