ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
DUOC UC - SEDE ANTONIO VARAS

SEMAXEL
Sistema de Gestión de Personal Técnico y Mantenimiento de Infraestructura

Evaluación Formativa Fase 2: Informe Avance Proyecto APT (2.3)
Semana 7 | Ponderación Formativa: 0% | Agente: Heteroevaluación Grupal

| Identificación Académica y del Equipo | Información Oficial |
| --- | --- |
| Nombre Estudiante (Product Owner / Redactor Técnico) | Juan Pedro Farías León (RUT: 21.790.674-1) |
| Equipo de Proyecto SEMAXEL | • Maximiliano Duarte (Scrum Master / Líder QA / Jefe de Proyecto) • Juan Pedro Farías León (Product Owner / Redactor Técnico) • Elías Guala (Desarrollador Fullstack) • Sebastián Maturana (Líder Técnico) |
| Carrera y Sede | Ingeniería en Informática - Sede Antonio Varas, Duoc UC |
| Asignatura y Docente Guía | PTY4614 - Capstone ¦ Docente: Cindy Contador |
| Repositorio Git y Tablero Ágil | GitHub: Capstone-SEMAXEL ¦ Jira: Proyecto SMX (Épicas SMX-36 a SMX-39) |

Contenido

No se encontraron entradas de tabla de contenido.

# 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO APT Y COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO

Nombre del Proyecto

SEMAXEL: Sistema Web Multiempresa de Gestión de Personal Técnico y Mantenimiento de Infraestructura.

Área(s) de Desempeño

Desarrollo de Software Fullstack (Arquitectura Web Modular), Diseño e Implementación de Bases de Datos Relacionales, Gestión Ágil de Proyectos Informáticos (Scrum) y Aseguramiento de la Calidad de Software (QA).

Competencias del Perfil de Egreso Involucradas

Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos (Indicadores 4.1, 4.2 y 4.3).

Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo (Indicadores 3.1 y 3.2).

Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización (Indicadores 2.1 y 2.2).

Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria (Indicadores 1.1, 1.2 y 1.3).

# 2. RESUMEN EJECUTIVO / ABSTRACT (ESPAÑOL E INGLÉS)

Español:

El proyecto SEMAXEL aborda la problemática operacional de la gestión informal del mantenimiento de infraestructura física (climatización, electricidad, plomería, cerrajería y obras civiles) en cadenas de locales comerciales y retail en Chile. Actualmente, estas incidencias se reportan mediante llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp, provocando pérdida de trazabilidad, nulo control de los tiempos de respuesta (SLA) y sobrecostos por reparaciones de emergencia. La solución desarrollada e implementada consiste en una aplicación web responsiva multiempresa (SaaS multi-tenant) construida como un monolito modular de tres capas utilizando Python 3.10, el framework Django 5.2 (estructurado en 9 aplicaciones de dominio), base de datos relacional MySQL 8 (utf8mb4), Bootstrap 5 y Chart.js. El Producto Mínimo Viable (MVP) incorpora control de acceso basado en 5 roles (Administrador, Gestor, Encargado de Local, Gerencia y Técnico de Terreno) con aislamiento de datos por empresa y sucursal, reporte guiado de tickets (sin dependencia de códigos QR), cálculo automático de fechas límite SLA, asignación de órdenes de trabajo mediante un Marketplace de Ofertas con autoselección validada por especialidad técnica, autogeneración de tickets de mantenimiento preventivo y dashboards gerenciales en tiempo real. La gestión ágil mediante Scrum en Jira (épicas SMX-36 a SMX-39 y tareas SMX-43 a SMX-81) y el control de versiones en GitHub permitieron cumplir el 100% de los objetivos propuestos.

English:

The SEMAXEL project addresses the operational challenge of informal facility maintenance management—covering HVAC, electrical systems, plumbing, locksmithing, and civil works—across commercial retail chains in Chile. Currently, incidents are reported through unstructured channels such as phone calls or WhatsApp messages, resulting in lost traceability, unmonitored Service Level Agreement (SLA) response times, and high emergency repair costs. The implemented solution is a responsive multi-tenant SaaS web platform built as a three-tier modular monolith using Python 3.10, the Django 5.2 framework (organized into nine domain applications), a relational MySQL 8 (utf8mb4) database, Bootstrap 5, and Chart.js. The Minimum Viable Product (MVP) features Role-Based Access Control (RBAC) across five user profiles (Administrator, Manager, Branch Supervisor, Operations Management, and Field Technician) with strict company and branch data isolation, guided manual ticket reporting (without relying on QR codes), automated SLA deadline calculations, a specialty-validated job offer marketplace for technician self-assignment, automated preventive maintenance ticket generation, and real-time executive dashboards. Agile management through Scrum in Jira (epics SMX-36 to SMX-39 and tasks SMX-43 to SMX-81) and version control in GitHub enabled 100% fulfillment of the project objectives.

# 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO Y AJUSTES REALIZADOS EN FASE 2

3.1 Objetivos del Proyecto (Alineados al MVP Implementado)

Objetivo General: Desarrollar e implementar el sistema web responsivo multiempresa SEMAXEL para centralizar el reporte de incidencias, la publicación de ofertas de mantenimiento y la gestión de Órdenes de Trabajo (OT) correctivas y preventivas en sucursales, utilizando una arquitectura modular en Python 3.10, Django 5.2 y MySQL 8, garantizando el cumplimiento del 100% de los requerimientos funcionales del MVP en 4 Sprints (16 semanas).

Objetivo Específico 1: Modelar e implementar una base de datos relacional normalizada en MySQL 8 (utf8mb4, motor InnoDB) con aislamiento multiempresa (multi-tenant) para empresas, sucursales, usuarios, técnicos, especialidades, tickets, evidencias, historial, ofertas, órdenes de trabajo, calificaciones, políticas SLA y planes preventivos (SMX-65, SMX-67).

Objetivo Específico 2: Implementar un sistema de seguridad y autorización RBAC de 5 roles (ADMIN, GESTOR, ENCARGADO, GERENCIA y TECNICO) con control de alcance por empresa/sucursal e interfaces responsivas en Bootstrap 5 (SMX-66, SMX-68).

Objetivo Específico 3: Desarrollar en el backend de Django 5.2 el flujo de tickets con correlativo por empresa, el Marketplace de Ofertas con autoselección validada por especialidad, el motor de cálculo SLA y la autogeneración de tickets preventivos (SMX-69 a SMX-79).

Objetivo Específico 4: Validar la calidad funcional de la plataforma mediante pruebas QA y UAT de extremo a extremo (SMX-44, SMX-49, SMX-55, SMX-64) y disponibilizar indicadores ejecutivos con Chart.js (SMX-80, SMX-81).

3.2 Ajustes a la Propuesta Considerando Dificultades, Facilitadores y Retroalimentación

En relación con la definición inicial de la Fase 1 (donde se contemplaba lectura de códigos QR, soporte PWA offline y calendario visual), durante la Fase 2 se aplicaron ajustes formales bajo el criterio de 'implementable, persistido en MySQL y demostrable en vivo':

| Ámbito Ajustado | Plan Inicial (Fase 1) | Ajuste Implementado en Fase 2 (MVP) | Justificación (Dificultades, Facilitadores y Retroalimentación) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Reporte de Incidencias (HU-01 / SMX-69) | Escaneo de códigos QR físicos adheridos a equipos. | Selección manual guiada de sucursal y categoría de mantenimiento desde catálogo digital (sin QR). | Retroalimentación y factibilidad: En sucursales retail los adhesivos QR suelen dañarse y no aplican a fallas generales (plomería, filtraciones, obras civiles). El selector guiado de 3 clics garantiza operatividad inmediata. |
| 2. Arquitectura Web vs. PWA | PWA estricta con manifest, service worker, modo offline y notificaciones push. | Aplicación Web Responsiva Multiempresa (SaaS Multi-tenant) en Bootstrap 5. | Dificultad: La sincronización offline de estados generaba alta complejidad fuera del núcleo transaccional. Facilitador: Bootstrap 5 entrega diseño mobile-first inmediato desde cualquier navegador móvil. |
| 3. Asignación de OT (HU-06 / SMX-75) | Asignación manual cerrada o algoritmo predictivo. | Marketplace de Ofertas con fecha de expiración y autoselección del técnico validada por especialidad. | Valor de negocio: Conecta ágilmente las incidencias del local con técnicos externos acreditados cuya especialidad coincida con la categoría del ticket, creando la OrdenTrabajo (ASIGNADA) automáticamente. |
| 4. Mantenimiento Preventivo (HU-13_14 / SMX-79) | Grilla de calendario visual interactivo. | Listado de Planes y Programaciones Preventivas con servicio de autogeneración de tickets. | Facilitador: Se priorizó el motor backend que detecta planes vencidos (fecha_proxima <= ahora), autogenera el ticket PREVENTIVO sin duplicar tickets abiertos y reposiciona el siguiente ciclo. |
| 5. Segregación de Roles (HU-15 / SMX-65, SMX-66) | Tres perfiles generales. | Cinco roles (ADMIN, GESTOR, ENCARGADO, GERENCIA, TECNICO) + Superusuario global. | Dificultad: Aislar datos entre distintas empresas (SEMAXEL, TecnoMant SPA, Arcos Plateados). Solución: Querysets filtrados por fila y predicados de lectura/escritura separados en accounts/roles.py. |

# 4. METODOLOGÍA DE TRABAJO ÁGIL (SCRUM), ROADMAP Y SPRINT BACKLOG COMPLETO

El proyecto se ejecutó bajo el marco ágil Scrum dividido en 4 Sprints de 4 semanas (16 semanas de desarrollo efectivo y 672 horas totales estimadas, a razón de 168 horas por Sprint). Para asegurar el cumplimiento de los estándares de la industria, Jira (proyecto SMX) se utilizó como única fuente de verdad del Product Backlog y Sprint Backlog, mientras que GitHub (repositorio Capstone-SEMAXEL) centralizó el control de versiones y el aporte equitativo de los 4 integrantes:

• Maximiliano Duarte: Scrum Master / Líder QA: Coordina sprints, gestiona el entorno (SMX-43, SMX-54, SMX-63) y lidera la ejecución de pruebas funcionales y UAT (SMX-44, SMX-49, SMX-55, SMX-64).

• Juan Pedro Farías León: Product Owner / Redactor Técnico / QA: Prioriza el Product Backlog en Jira, especifica reglas de negocio, máquinas de estado, matriz RBAC y cálculo SLA, redacta la documentación de ingeniería y co-ejecuta pruebas de aceptación.

• Elías Guala: Desarrollador Fullstack: Implementa los modelos en MySQL 8, la lógica de negocio en las 9 apps de Django 5.2 y las vistas responsivas con Bootstrap 5 y Chart.js (SMX-65 a SMX-81).

• Sebastián Maturana: Líder Técnico: Define la arquitectura modular en 3 capas, supervisa el aislamiento multi-tenant en accounts/roles.py, revisa Pull Requests y asegura la calidad del código.

4.1 Plan de Trabajo Ejecutado: Roadmap y Sprint Backlog (SMX-36 a SMX-81)

| Sprint y Hito | ID / Jira | Historia / Tarea Ejecutada | Responsables | Hrs Cons. / Rest. | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 (SMX-36) Cierre: 03/09/2026 | HU-15 SMX-65 | Modelado de BD en MySQL 8 y Backend de gestión de usuarios | Elías Guala / S. Maturana | 28h / 0h | Completado |
| Sprint 1 (SMX-36) Cierre: 03/09/2026 | HU-15 SMX-66 | Interfaz Frontend para administración de usuarios y 5 roles | Elías Guala | 28h / 0h | Completado |
| Sprint 1 (SMX-36) Cierre: 03/09/2026 | HU-16 SMX-67 | Creación de maestro de empresas, sucursales y especialidades en BD | Elías Guala / S. Maturana | 28h / 0h | Completado |
| Sprint 1 (SMX-36) Cierre: 03/09/2026 | HU-08 SMX-68 | Lógica de login, encriptado PBKDF2 de claves y sesiones | Elías Guala | 28h / 0h | Completado |
| Sprint 1 (SMX-36) Cierre: 03/09/2026 | GEST-01 SMX-43 | Documentación técnica inicial y configuración de entorno | M. Duarte / Juan León | 28h / 0h | Completado |
| Sprint 1 (SMX-36) Cierre: 03/09/2026 | QA-01 SMX-44 | Pruebas funcionales de acceso, roles y carga de catálogos | M. Duarte / Juan León | 28h / 0h | Completado |
| Sprint 2 (SMX-37) Cierre: 01/10/2026 | HU-01 SMX-69 | Interfaz UI y catálogo de selección manual guiada (sin QR) | Elías Guala | 28h / 0h | Completado |
| Sprint 2 (SMX-37) Cierre: 01/10/2026 | HU-02 SMX-70 | Backend para registro de tickets con correlativo por empresa | Elías Guala / Juan León | 28h / 0h | Completado |
| Sprint 2 (SMX-37) Cierre: 01/10/2026 | HU-03 SMX-71 | Configuración de storage MEDIA_ROOT para carga de imágenes | Elías Guala | 28h / 0h | Completado |
| Sprint 2 (SMX-37) Cierre: 01/10/2026 | HU-03 SMX-72 | UI y validación de subida de evidencia fotográfica | Elías Guala | 28h / 0h | Completado |
| Sprint 2 (SMX-37) Cierre: 01/10/2026 | HU-04 SMX-73 | Vista responsiva de historial de tickets (TicketHistorial) | Elías Guala | 28h / 0h | Completado |
| Sprint 2 (SMX-37) Cierre: 01/10/2026 | QA-02 SMX-49 | Validación funcional de reporte integral y subida de evidencia | M. Duarte / Juan León | 28h / 0h | Completado |
| Sprint 3 (SMX-38) Cierre: 29/10/2026 | HU-05 SMX-74 | Backend y vistas de filtros y ordenamiento de tickets | Elías Guala | 28h / 0h | Completado |
| Sprint 3 (SMX-38) Cierre: 29/10/2026 | HU-06 SMX-75 | Lógica relacional de Marketplace de Ofertas y despacho a OT | Elías Guala / S. Maturana | 28h / 0h | Completado |
| Sprint 3 (SMX-38) Cierre: 29/10/2026 | HU-07 SMX-76 | Algoritmo de cálculo de fecha_limite_sla y cumplimiento | Elías Guala / Juan León | 28h / 0h | Completado |
| Sprint 3 (SMX-38) Cierre: 29/10/2026 | HU-09 SMX-77 | Portal web técnico responsive (Mobile-First) para OTs | Elías Guala | 28h / 0h | Completado |
| Sprint 3 (SMX-38) Cierre: 29/10/2026 | GEST-02 SMX-54 | Soporte ágil y remoción de impedimentos de integración | M. Duarte / Juan León | 28h / 0h | Completado |
| Sprint 3 (SMX-38) Cierre: 29/10/2026 | QA-03 SMX-55 | Ejecución de pruebas de umbrales SLA, ofertas y flujo OT | M. Duarte / Juan León | 28h / 0h | Completado |
| Sprint 4 (SMX-39) Cierre: 26/11/2026 | HU-10_12 SMX-78 | Flujo backend de actualización, resolución y cierre de OT | Elías Guala / S. Maturana | 28h / 0h | Completado |
| Sprint 4 (SMX-39) Cierre: 26/11/2026 | HU-13_14 SMX-79 | Planes preventivos en listado y autogeneración de tickets | Elías Guala | 28h / 0h | Completado |
| Sprint 4 (SMX-39) Cierre: 26/11/2026 | HU-17_18 SMX-80 | Desarrollo de gráficos analíticos (Chart.js) en frontend | Elías Guala | 28h / 0h | Completado |
| Sprint 4 (SMX-39) Cierre: 26/11/2026 | HU-17_18 SMX-81 | Queries estadísticas y consolidación de KPIs en Dashboard/Reportes | Elías Guala / Juan León | 28h / 0h | Completado |
| Sprint 4 (SMX-39) Cierre: 26/11/2026 | GEST-03 SMX-63 | Gestión de despliegue, preparación de demo y cierre MVP | M. Duarte / Juan León | 28h / 0h | Completado |
| Sprint 4 (SMX-39) Cierre: 26/11/2026 | QA-04 SMX-64 | Validación final integral UAT y pruebas de aceptación del MVP | M. Duarte / Juan León | 28h / 0h | Completado |

# 5. DESARROLLO DE INGENIERÍA: ARQUITECTURA, MODELO DE DATOS Y REGLAS DE NEGOCIO

La arquitectura de SEMAXEL responde a un diseño modular por capas sobre el patrón MTV (Modelo-Template-Vista) de Django 5.2:

1. Capa de Presentación (Frontend Responsivo): Renderizada en el servidor mediante Django Templates, estilizada con Bootstrap 5 y Bootstrap Icons (diseño mobile-first), e integrada con Chart.js para gráficos de barras y anillos en las vistas de Dashboard y Reportes.

2. Capa de Lógica de Negocio (Backend Python 3.10 / Django 5.2): Estructurada en 9 aplicaciones desacopladas (accounts, empresas, sucursales, tecnicos, tickets, ofertas, sla, mantenimiento y dashboard). Incorpora middleware de seguridad CSRF/XSS, autenticación de sesión, panel administrativo con alcance restringido (SEMAXELAdminSite) y servicios de dominio para expiración de ofertas y generación automática de preventivos.

3. Capa de Persistencia (MySQL 8 y Archivos Media): Gestionada a través del ORM de Django y conectada mediante mysqlclient a MySQL 8 (codificación utf8mb4 y motor transaccional InnoDB), más almacenamiento en sistema de archivos (MEDIA_ROOT) para evidencias fotográficas y protección de credenciales mediante python-dotenv (.env).

Reglas de Negocio Verificadas en el Código

• Registro de Tickets: Numeración correlativa independiente por empresa (_proximo_numero) con formato <codigo_empresa>-<5 dígitos> (ej. SEMAXEL-00007) y validación de permiso sobre la sucursal (TicketForm.clean_sucursal).

• Marketplace y Conversión 1:1 a Orden de Trabajo: Al publicar un ticket como OfertaTicket (DISPONIBLE), solo un técnico activo cuya especialidad coincida con la categoría del ticket puede tomarla. Al hacerlo, la oferta pasa a TOMADA, se crea la OrdenTrabajo (ASIGNADA), el ticket pasa a EN_EJECUCION y el técnico pasa a OCUPADO.

• Cálculo de SLA: Cálculo automático al crear el ticket: fecha_limite_sla = fecha_creacion + timedelta(minutes=tiempo_maximo_resolucion) según SLAPolicy activa (por empresa o global). El cumplimiento (%) evalúa tickets RESUELTO o CERRADO donde fecha_cierre <= fecha_limite_sla.

• Resolución y Cierre con Calificación: El técnico avanza la orden a EN_EJECUCION (ingresando diagnóstico y costo estimado) y a RESUELTA (ingresando trabajo realizado y costo final, liberando su disponibilidad). Finalmente, ADMIN, GESTOR o ENCARGADO cierra la orden (CERRADA) calificando al técnico de 1 a 5 estrellas.

# 6. EVIDENCIAS DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO (DOCUMENTACIÓN, PROGRAMACIÓN Y BD)

| Tipo de Evidencia | Nombre de la Evidencia | Descripción Técnica Verificada | Justificación Disciplinaria |
| --- | --- | --- | --- |
| Programación y Arquitectura (Git / VS Code) | Repositorio GitHub 'Capstone-SEMAXEL' y entorno VS Code | 9 apps de Django 5.2, configuración config/, templates/, static/, requirements.txt, .env y servidor activo (manage.py runserver) respondiendo HTTP 200/302. | Acredita la sistematización del desarrollo de software, arquitectura modular y control de versiones en Git. |
| Flujo Operativo End-to-End (Video Demo) | Ejecución multi-rol: Ticket SEMAXEL-00007 a Orden #00064 | 1) Encargada María González crea ticket SEMAXEL-00007 ('Aire acondicionado no funciona - Está botando agua') en sucursal Santiago Centro y publica oferta (vence 19/10/2026). 2) Técnico Carlos Díaz toma la oferta en el Marketplace generando la OT #00064, registra diagnóstico ('Bota agua', $50.000) pasando a 'En ejecución', y luego resuelve ('se arregla / queda funcional', $100.000) pasando a 'Resuelta'. 3) Admin Elías Guala supervisa Dashboard y Reportes Chart.js (75% SLA, 25 tickets, calificación 5.0★). | Demuestra la integración funcional completa de los componentes del MVP, las máquinas de estado y el aislamiento multi-tenant. |
| Almacenamiento de Datos (MySQL 8) | Esquema 'capstone_semaxel' en MySQL Workbench y Django Admin | 16 usuarios registrados por rol, 3 empresas (Arcos Plateados, SEMAXEL, TecnoMant SPA), contraseñas encriptadas con pbkdf2_sha256 y consultas SQL JOIN de técnicos y especialidades. | Comprueba la implementación física de un modelo de datos relacional normalizado, seguro y escalable. |
| Documentación y Gestión Ágil | Artefactos Jira (SMX), Roadmap, Sprint Backlog y Docs Técnicos | Roadmap_SEMAXEL.xlsx, Sprint_Backlog_SEMAXEL_COMPLETADO.xlsx, Alcance MVP, Reglas de Negocio, Matriz RBAC, Arquitectura, Caso de Negocio y Mapa de Actores. | Evidencia la planificación y control de proyectos informáticos bajo estándares de la industria. |

# 7. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES INDIVIDUALES (CONCLUSIONS & REFLECTIONS IN ENGLISH)

7.1 Juan Pedro Farías León (Product Owner / Technical Writer / QA)

Individual Conclusion (English): In conclusion, the development and live validation of the SEMAXEL platform demonstrate that centralizing corrective and preventive infrastructure maintenance within a multi-tenant web architecture effectively solves the traceability and coordination problems experienced by commercial retail chains. By implementing a three-tier modular monolith with Python 3.10, Django 5.2, MySQL 8, Bootstrap 5, and Chart.js across four structured Scrum sprints (epics SMX-36 to SMX-39), our team achieved 100% of the functional requirements established for the Minimum Viable Product (MVP). Key features such as five-role RBAC data isolation, guided incident reporting, a specialty-validated job offer marketplace, automated SLA deadline tracking, and preventive ticket generation transformed an informal communication process into an auditable workflow supported by executive KPIs.

Conclusión Individual (Español): En conclusión, el desarrollo y validación en vivo de la plataforma SEMAXEL demuestran que centralizar el mantenimiento correctivo y preventivo en una arquitectura web multiempresa resuelve eficazmente la falta de trazabilidad en cadenas de retail. Mediante un monolito modular en Python 3.10, Django 5.2, MySQL 8, Bootstrap 5 y Chart.js ejecutado en 4 Sprints de Scrum (SMX-36 a SMX-39), cumplimos el 100% del MVP, transformando un proceso informal en un flujo auditable respaldado por KPIs ejecutivos.

Personal Reflection (English): Serving as the Product Owner and Technical Writer during the execution of SEMAXEL has been a highly rewarding milestone in my Computer Engineering studies at Duoc UC. Throughout this phase, I led the prioritization of our Product Backlog in Jira, formalized the state machines and business rules, and ensured complete consistency between our engineering documentation and the actual Python/Django source code. Navigating scope adjustments—such as replacing QR scanning and offline PWA features with a guided manual catalog and a specialty-validated offer marketplace (SMX-75)—taught me how to make pragmatic, value-driven decisions under tight deadlines. This experience has consolidated my professional vocation for Product Management, Business Intelligence, and IT Governance.

Reflexión Personal (Español): Desempeñarme como Product Owner y Redactor Técnico en SEMAXEL ha sido un hito fundamental en mi formación de Ingeniería en Informática en Duoc UC. Liderar el Product Backlog en Jira, formalizar las reglas de negocio y gestionar ajustes pragmáticos del alcance consolidó mi vocación por el Product Management, Business Intelligence y Gobierno TI.

7.2 Maximiliano Duarte (Scrum Master / QA Lead)

Individual Conclusion (English): Applying the Scrum framework across four sprints in Jira and executing comprehensive end-to-end QA test cases (SMX-44, SMX-49, SMX-55, and SMX-64) ensured that SEMAXEL met all functional and security requirements on schedule. Validating multi-role workflows confirmed the reliability of our multi-tenant architecture.

Personal Reflection (English): Leading the team as Scrum Master and QA Lead strengthened my skills in agile coordination, impediment removal, and software quality certification, preparing me to manage high-performing engineering teams in the industry.

7.3 Elías Guala (Fullstack Developer)

Individual Conclusion (English): Building SEMAXEL on Django 5.2 and MySQL 8 allowed us to decouple complex domain logic into nine specialized applications, integrating PBKDF2 security, automated SLA calculations, and Chart.js dashboards into a stable, responsive web platform.

Personal Reflection (English): Developing the backend state machines and frontend templates across tasks SMX-65 to SMX-81 significantly expanded my mastery of fullstack engineering and relational database design.

7.4 Sebastián Maturana (Technical Lead)

Individual Conclusion (English): Enforcing a modular MTV architecture, row-level authorization predicates in accounts/roles.py, and InnoDB referential integrity in MySQL 8 guaranteed a secure, maintainable, and scalable platform that satisfies all MVP standards.

Personal Reflection (English): Guiding architectural decisions and reviewing code quality taught me how to balance technical ambition with delivery constraints, reinforcing my career goal of becoming a Software Architect.